АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Выборгский район» Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2018										№1734

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», указом Президента РФ от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; постановлением правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области на 2018-2022 годы  (далее – Программа) в соответствии с приложением.

- 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Выборг» и разместить 
на портале администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области в сети Интернет.

- 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить первого заместителя главы администрации Рошковича В.А.

Глава администрации									Г.А. Орлов

Согласовано: Рошкович, Петров, Романюк, Сукончик

Разослано: дело, комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи, капитального строительства  и  жилищных   программ, газета «Выборг», портал

сн

Приложение к постановлению администрации

МО «Выборгский район» Ленинградской области

№1734 от 25.05.2018

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования

«Выборгский  район» Ленинградской области

на 2018-2022 годы

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области на 2018-2022 годы

| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ | 3 |
| --- | --- |
| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 6 |
| - Нормативно-правовое обеспечение Программы | 6 |
| - Характеристика МО «Выборгский район» | 9 |
| ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | 14 |
| ПОДПРОГРАММЫ |  |
| - Межотраслевые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 15 |
| - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе | 16 |
| СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ | 17 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ |  |
| Приложение 1. Общие сведения для расчета целевых показателей МО «Выборгский район» | 18 |
| Приложение 2. Расчет целевых показателей МО «Выборгский район» | 22 |
| Приложение 3. Мероприятия по повышению энергоэффективности МО «Выборгский район» до 2022 года | 38 |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области на 2018-2022 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон №261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережение и повышение энергетической эффективности и о внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |
| Основные разработчики | Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области «Служба заказчика» |
| Основной исполнитель Программы Исполнители Программы | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи капитального строительства и жилищных программ. Комитет по городскому хозяйству. Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Комитет финансов. Комитет экономики и инвестиций. Комитет по управлению муниципальным имуществом. Комитет по внутренней политике и международным связям. Комитет образования. Комитет спорта, культуры, молодёжной политике и туризма. Комитет поддержки предпринимательства и потребительского рынка. Управление опеки и попечительства. Отдел записи актов гражданского состояния. Администрации городских и сельских поселений. Бюджетные учреждения муниципальных образований. Предприятия и организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности. Лица, ответственные за содержание многоквартирных домов, застройщики и другие физические лица, участвующие в реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории МО «Выборгский район». |
| Основные цели Программы | Повышение энергоэффективности экономики и снижение энергоемкости оборота организаций по всем видам экономической деятельности МО «Выборгский район» (в сопоставимых условиях 2017 г.) к 2022 году на 15% на основе создания организационных, экономических, научно-технических и других условий, обеспечивающих высокоэффективное использование энергоресурсов. Максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики. |
| Основные задачи Программы | Повышение эффективности энергопроизводства путем реконструкции и технического перевооружения отраслей топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на новой технологической основе; Снижение потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов; Снижение потерь тепловой и электрической энергии; Снижение бюджетными учреждениями объема потребления энергетических ресурсов в течение 5 лет не менее чем на 15% от объема фактического потребления в 2022 году в сопоставимых условиях; Сокращение расходов бюджетов на предоставление субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги; Повышение уровня рационального использования топлива и энергии за счет широкого внедрения энергосберегающих технологий и оборудования; Диверсификация используемых видов топлива и энергии и вовлечение в топливно-энергетический баланс местных энергетических ресурсов; Реализация программ энергосбережения в организациях и на предприятиях, финансируемых из федерального и муниципальных бюджетов; Проведение энергетических обследований и паспортизация жилых домов, стимулирование энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере; Паспортизация объектов бюджетной сферы, стимулирование бюджетных учреждений к проведению энергосберегающих мероприятий; Создание благоприятных условий для превращения энергосбережения в привлекательную сферу для бизнеса; Активное вовлечение всех групп потребителей в процесс энерго- и ресурсосбережения; Уменьшение вредного воздействия на окружающую среду и оздоровление экологической обстановки. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в два этапа: - 2018-2019 годы - первый этап; 2019-2022 годы - второй этап. |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий | Система программных мероприятий включает в себя подпрограммы: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере конечного потребления энергоресурсов: - межотраслевые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере. |
| Основные целевые показатели и индикаторы | Снижения к 2022 г. энергоемкости оборота организаций по всем видам экономической деятельности МО Выборгский район Ленинградской области не менее чем на 15% по сравнению с 2017 г. за счет действия всех факторов, в том числе структурных сдвигов экономики, из них на первом этапе – не менее чем на 5%. Годовая экономия первичной энергии в размере не менее 542,21 тут - на первом этапе (к 2018 г.) и 676,12 тут. - на втором этапе (к 2022 г.); Повышение доли энергоресурсов, расчеты за потребление которых, осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме потребляемых энергоресурсов: - электрической энергии на первом этапе -100%; - тепловой энергии бюджетные учреждения (к 2022 г.) до 100%; - воды на первом этапе (к 2018 г.) до 100%; - природного газа на первом этапе (к 2018 г.) до 100%. Прирост объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов: - в производстве тепла не менее чем на 15% за весь период реализации программы; Проведение энергетических обследований в 100% учреждений, финансируемых из бюджетов всех уровней, переход на первом этапе на энергосервисные контракты и реализация программ энергосбережения; Обеспечение поэтапного вывода из оборота энергетических устройств низкого класса энергоэффективности и электрических ламп накаливания; Доведение удельной величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах в расчете на 1 м2 до 32 кг.ут в год за весь период реализации программы; Доведение удельной величины потребления энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях в расчете на м2 до 30,3 кг.ут в год за весь период реализации программы. |
| Объемы и источники финансирования | Программа консолидирует финансирование адресных и целевых программ, принятых в соответствии с установленными требованиями, а также бюджетное финансирование текущей деятельности. Всего на 2018-2022 гг.: – средства бюджета МО «Выборгский район» на выполнения мероприятий направленных на энергосбережение и повышения энергетической эффективности в сумме 7672,0 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета МО «Выборгский район» на плановый период. Объемы внебюджетного финансирования определяются на основании мониторинга реализации программ предприятий и организаций Ленинградской области, представляемых ежегодно. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет комитет коммунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и тарифов. Формой контроля служит ежеквартальный отчет по финансированию мероприятий Программы из муниципального бюджета, который представляется получателем средств – участником Программы в адрес Комитета по финансам. Годовой отчет о ходе выполнения Программы представляется администрациями городских и сельских поселений, комитетами администрации муниципального образования, ответственными за мониторинг хода реализации Программы в марте месяце, следующего года за отчетным комитету коммунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и жилищных программ администрации МО «Выборгский район». |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Повышение энергетической эффективности МО «Выборгский район». Обеспечение технической и экономической доступности энергоресурсов для устойчивого экономического роста. Снижение нагрузки по оплате энергоносителей на бюджеты всех уровней в Выборгском районе Ленинградской области. Повышение экологической безопасности и снижение рисков для здоровья граждан. Суммарная экономия затрат на энергоресурсы: в 2018-2022 гг. – 374,421 млн. руб., воды- 1,375 млн. рублей. |

Общие положения

Указом Президента РФ от 4 июня 2008 года №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» поставлена одна из важнейших стратегических задач страны – сократить энергоемкость отечественной экономики к 2020 году на 40%. по сравнению с 2007годом. Для достижения поставленных показателей необходимо создание системы управления повышением уровня энергетической эффективности и энергосбережением. Данная тема была продолжена Президентом РФ на расширенном заседании президиума Госсовета 2 июля 2009 года в г. Архангельске. Одной из основных проблем при этом была обозначена  низкая энергоэффективность во всех сферах, особенно в бюджетном секторе и ЖКХ. Сформировано правовое пространство для достижения поставленных глобальных задач с принятием Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №261-ФЗ). Вопросы повышения энергоэффективности и энергосбережения входят в пять стратегических направлений приоритетного технологического развития Российской Федерации, обозначенных Президентом Российской Федерации на заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России 18 июня 2009 года. Федеральный закон  №261-ФЗ определил полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, одним из которых является разработка и реализация региональных программ энергосбережения в срок до 01.08.2010 года. Необходимость утверждения Региональной программы также обусловлена изменениями, внесенными Федеральным законом от 17.12.2009 №316-ФЗ в статью 14 Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

## Нормативно-правовое обеспечение Программы

- Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

- Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 года №579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Распоряжение Правительства от 8 января 2009 года №1-р «Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года №1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

- Постановление Правительства РФ от 1 июня 2010 года №391 «О порядке создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования».

- Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2010 года №67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 16 апреля 2010 года №178 «Об утверждении примерной формы предложения об оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов»

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 11 мая 2010 года №174 «Об утверждении примерных условий энергосервисного договора (контракта), которые могут быть включены в договор купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов (за исключением природного газа)».

- Областной закон Ленинградской области №76-оз от 08.08.2016 «О стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года и признании утратившим силу областного закона «О концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года».

## Характеристика муниципального образования  «Выборгский  район»

## Ленинградской области

МО «Выборгский район»  занимает важное геополитическое положение на границе России с Европейским Союзом – одно из самых больших муниципальных образований на Карельском перешейке, образовано Областным законом Ленинградской области №17-03 от 10 марта 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципальных образований Всеволожский и Выборгский район и муниципальных образований в их составе».

На территории муниципального образования действует три международных автомобильных пункта пропуска: Торфяновка, Брусничное, Светогорск, один железнодорожный-Бусловская и портовый таможенный пост в городе Выборге. Муниципальный район расположен в северо-западной части Ленинградской области и занимает всю западную половину Карельского перешейка.

Граничит:

на севере-с республикой Карелией (Ланденпохский район);

на северо-востоке-с Приозерским муниципальным районом;

на востоке-со Всеволожским муниципальным районом;

на юго-востоке-с городом федерального значения Санкт-Петербургом;

на западе-государственная граница с Финляндией.

На юго-западе территория района омывается водами Финского залива. Расстояния от административного центра района до Санкт-Петербурга-138 км.

Площадь муниципального района составляет 1133610 гектаров, из которых 743123 гектара составляет суша, 390487-водная поверхность. Земли лесного фонда составляют 73,3% территории, земли сельхозназначения-12,8 %, земли населённых пунктов-4,0 %.

Крупнейшей рекой, протекающей по территории района, является р. Вуокса. Кроме неё в районе находится множество небольших рек, таких как Гороховка, Ильменйоки, Перовка, Селезнёвка. Из внутренних вод на территории района имеется множество озёр ледникового происхождения, занимающих более 7% площади, крупнейшие из которых Глубокое (37,9 км2), Нахимовское (14,3 км2), Пионерское (3,8 км2), Красногвардейское (10,6 км2). Значительная часть территории района (более 5%) заболочена, прежде всего на юге и юго-востоке.

В Выборгском районе расположены десять особо охраняемых природных территорий и памятников регионального значения и две особо охраняемых природных территории местного значения. Площадь особо охраняемых природных территорий занимает около 5% территории района.

Территория –11336,1 кв.км, что составляет 11,74 % площади Ленинградской области. По этому показателю Выборгский район занимает первое  место в области.

Климат – морской с переходом к континентальному. Зима умеренно мягкая. Средние температуры февраля-8О С. Лето умеренно теплое. Средняя температура июля +17О С.  Район находится в зоне избыточного увлажнения. Осадки выпадают до 700 мм.в год. В июне наблюдаются белые ночи.

Природные ресурсы: Район расположен на территории Выборгской низменности Балтийского щита, где близко к поверхности выходят породы раннепротерозейского периода. Они покрыты озёрными и озёрно-аллювиальными отложениями чертвертичного периода. Большая часть района входит в Балтийско-Ладожский ландшафный округ, где преобладает равнинная местность. В районе имеется множество месторождений гранитов, торфа, песков. Также Выборгский район уникален наличием месторождений своеобразных сапропелевых грязей, сформировавшихся 5-7 тысяч лет назад и залегающих вдоль Финского залива.

Численность населения – на 01.01.2017 года - 201617 жителей, в том числе 132415 человек-городское население, 69202 человек-сельское.

По состоянию на 01.01.2017 года уровень безработицы составил 0,27 % от экономического активного населения, и по сравнению с началом года снизился на 0,03 п.п. Уровень безработицы ниже в 1,5 раза среднего значения по Ленинградской области (0,41%). Продолжительность безработицы в среднем составила 4,4 месяца (в 2015 году-4,7 месяца).

Административное деление

В состав муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области входят 7 городских и 5 сельских поселений.

1. МО «Город Выборг»-административный цент г. Выборг;

2. МО «Высоцкое городское поселение»-административный центр. Высоцк;

3. МО «Каменногорское городское поселение»-административный центр г. Каменногорск;

4. МО «Приморское городское поселение»-административный центр-г. Приморск;

5. МО «Рощинское городское поселение»-административный центр-п.г.т. Рощино;

6. МО «Светогорское городское поселение»-административный центр-г. Светогорск;

7. МО «Советское городское поселение»-административный центр -п.г.т. Советский;

8. МО «Гончаровское сельское поселение»-административный центр-п. Гончарово;

9. МО «Первомайское сельское поселение»-административный центр-п. Первомайское;

10. МО «Селезнёвское сельское поселение»-административный центр-п. Селезнёво;

11. МО «Красносельское сельское поселение»-административный центр-п. Красносельское;

12. МО «Полянское сельское поселение»-административный центр-п. Поляны.

Административным центром муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области является г. Выборг.

Экономика

Экономический потенциал Выборгского муниципального района обеспечен многоотраслевой структурой экономики, высоко конкурентными предприятиями в таких отраслях, как судостроение, целюлозно-бумажная промышленность, горная, переработка грузов в портовых комплексах.

На территории района осуществляют деятельность 5523 предприятий и организаций (из них 44 % малые и микропредприятия) и 4612 индивидуальных препринимателей без образования юридического лица.

Оборот организаций Выборгского района увеличился за последние девять лет на 31 % в действующих ценах (с 89,8 млр. рублей до 118,3 млр. руб.)

Структура оборота за три года практически не изменилась: наибольшая доля в обороте организаций  приходится на промышленное производство-50,7 %.

На другие отрасли экономики в обороте организаций приходится:

˗ 7,5 %-сельское и лесное хозяйство;

˗ 24,4 %-транспорт;

˗ 13,2 %-торговля.

По итогам 2017 года Выборгский район признан «лучшим муниципальным образованием в сфере развития агропромышленного производства». Зафиксирован один из самых высоких уровней производительности. В 2016 году объём производства продукции сельского хозяйства по крупным и средним предприятиям Выборгского района составлял более 10 млр. рублей. В 2017 году-более 11 млр. рублей.

Так в 2017 году объём производства яиц увеличен на 9%, производства мяса и птицы - на 11 %, овощей -на 19 %.

Положительную динамику показал транспортный сектор экономики, превысив объёмы предыдущего года на 15,6 %.

В экономике Выборгского района получен положительный сальдированный результат, 68% организаций района остаются прибыльными, из них наибольшую сумму прибыли имеют предприятия транспорта и промышленности, которые являются основными доходообразующими отраслями экономики Выборгского района.

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ  «О стратегическом планирование в Российской Федерации» была разработана стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области на период до 2025 года, которая создавалась с привлечением широкого круга экспертов и общественности и прошла утверждение в Совете депутатов (решение №91 от 09.12.2015 года).

Промышленность

Одним из наиболее развитых отраслей промышленности района - целюзно-бумажное производство (именно на ней специализируются такие крупнейшие предприятия района, как ЗАО «Интернешил Пейпер», ЗАО «Каменногорская фабрика офсетных бумаг», ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация» (п.г.т. Советский) и горнодобывающая промышленность (Выборгское, Гавриловское и Каменногороское каръероуправления).

Основной промышленный центр района-город Выборг. В нём сосредоточено множество предприятий самых различных производственных сфер:

Машиностроение (ОАО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Приборостроитель», ОАО «Завод Пирс» (детали для ленточных конвейеров), ЗАО «Трафо» (трансформаторы и другие электроэлементы).

Производство стройматериалов (ООО «Роквул-север» (изоляционные материалы), ООО «Выборгский завод строительных материалов», ОАО «Выборгский оконный завод», ОАО «Техно-Николь Выборг» (битумно-полимерные материалы).

Пищевая промышленность (ООО «Маллета» в составе ООО «Национальный винный терминал», ООО «Вереск» (вафельная продукция)

Газопровод Северный поток» (Nord Stream)

Маршрут экспорта российского газа в Европу-соединяет балтийское побережье России под Выборгом с балтийским берегом Германии в районе Грайфсвальда. Протяженность газопровода 1224 км. Транспортировку газа по газопроводу обеспечивает компрессорная станция «Портовая» с суммарной мощность 366 Мвт, рабочим давлением  220 атм., расстояние транспортировки газа более 1200 км с суточным   объёмом осушки газа (170 млн. куб.м).

Предпринимательство

На территории Выборгского района осуществляют деятельность 7091 субъект малого и среднего предпринимательства (в том числе 4612-индивидуальных предпринимателей, 4479-юридических лиц.

Доля работников малого и средних предприятий в общей численности занятых в экономике района составляет 25,3 %. Планируется, что на период до 2019 года этот показатель будет расти ежегодно в среднем на 2 % и к концу прогнозируемого периода составит 26,8 %.

Инвестиции в основной капитал

Общий объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования  2017 году, составили свыше 6 млр. рублей. Преобладающим  источником финансирования в 2017 году стали собственные средства предприятий-почти 5 млр. рублей. Помимо крупных бюджетных инвестиций в территорию Выборгского района инвестируют средства как госкорпораций, так и частные компании. К примеру, Стивидорная компания  «Порт Высоцкий» вложила 1,2 млр. рублей в увеличение мощностей. ООО «Трансфнефть-Порт Приморск» продолжает работы в рамках реализации проекта для увеличения поставок нефтепродуктов в порт Приморск до 25 млн. тонн в год. Продолжается реализация проекта стоимостью в 55 млр. рублей на строительство терминала по производству и перегрузке сжиженного природного газа на территории порта Высоцк. В стадии реализации находится проект по строительству комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе компрессорной станции «Портовая». Компания «Газпроминвест» планирует объём инвестиций свыше 126 млрд. рублей. 2017 году объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчёте на 1 жителя в Выборгском районе составил 54118 рублей, что составляет 180 % от уровня 2015 года. Это связано с тем, что 2017 году перешли в активную инвестиционную фазу анонсированные масштабные проекты, наиболее значимые из них: проект по строительству терминала по производству и перегрузке сжиженного природного газа ЗАО «Криогаз» (объём инвестиций - более 30 млрд. руб.)

В 2017 году ожидается рост объёма инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчёте на 1 жителя, который составит 73183 руб. (135 % к уровню прошлого года), а в 2018 году ожидаемый рост данного показателя составит 78823 руб. (107,7 % к соответствующему периоду 2017 года), в 2019 году-80263 руб. (104,5 % к уровню 2018 года).

Прогнозируемый темп роста данного показателя объясняется высокими темпами развития транспортной отрасли Выборгского района, которая занимает наибольший удельный вес в объёме инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности:

-«транспорт и связь» (47,3 %);

-«обрабатывающие производства» (15 %);

-«сельское хозяйство» (10,8 %).

Развитие транспортного комплекса Выборгского района является одним из важнейших направлений развития экономики района. Главным фактором дальнейшего развития транспорта на территории муниципального района на среднесрочную перспективу является рост объёмов трубопроводного транспорта и морских грузоперевозок. Фактически по виду деятельности  «транспорт и связь» предприятиями оказано услуг на сумму 6702127 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом объём оказанных услуг данного вида деятельности увеличился в 1,5 раза.

Наиболее высокими темпами в транспортной системе отрасли развиваются морские порты, в которых стыкуются железнодорожные и морские пути, автомобильные дороги и переваливается большая часть грузов.

Выборгский район подписал договор о сотрудничестве с компанией ЗАО «Криогаз», специализирующей на разработке технологий производства и применения сжиженного природного газа. Согласно договора общество готово к возведению нового морского терминала по производству и перегрузке сжиженного природного газа в районе порта Высоцк. Планируемая мощность терминала составляет 660 тыс. тонн сжиженного природного газа в год. Строительные работы начались в 2016 году. Стоимость проекта -50 млр. рублей. Объект планируется к сдаче в 2018 году.

Дорожное хозяйство и пассажирский транспорт

Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности-1198,5 км.

Количество мостов состоящих на балансе муниципальных образований городских и сельских поселений Выборгского района-30 штук.

Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям всего-806,9 км.

В 2017 году на реализацию муниципальных программ муниципальных образований Выборгского района Ленинградской области в области дорожного хозяйства было выполнено и принято работ по содержанию улично-дорожной сети, ремонту автомобильных дорог, дворов и проездов к ним, проектированию и строительству на сумму 383,3 млн. руб.

Открыто движение по автодорожному путепроводу на станции Возрождение участка Выборг - Каменногорск. Продолжается строительство автодорожного путепровода Таммисуо-Гвардейское участка Выборг-Каменногорск. Стоимость строительства-924,461 млн. рублей. В настоящее время в стадии завершения строительства автодорожный путепровод на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск. Стоимость строительства-890,528 млн. рублей.

Организация пригородного сообщения характеризуется стабильностью и обеспечивает связь г. Выборга со всеми административными центрами муниципальных образований городских и сельских поселений.

Услуги по перевозке пассажиров на территории муниципального образования представляют 8 предприятий. Объём пассажирских перевозок составил 8295,6 тыс. пассажиров, по сравнению с 2016годом рост составил 102,6 %, объём пассажирооборота-106006,0 тыс. пасс. километров, по сравнению с 2016 годом рост составил 100,1 %.

Средняя заработная плата в 2017 году увеличилась на 9 % к предыдущему году.

В 2019 году прогнозируется дальнейший рост активности в реальном секторе экономики, чему будет способствовать реализация на территории муниципального района перспективных инвестиционных проектов в транспортном комплексе (запуск в эксплуатацию терминала по производству и перегрузке сжиженного природного газа ЗАО «Криогаз» в г. Высоцке, а также модернизация производства на действующих системообразующих предприятиях (ЗАО «Интернешнл Пейпер ПАО «ВЗС») В этих условиях продолжится рост заработной платы в номинальном выражении, который составит к предыдущему году 9,7 %.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Начиная с 2017 года  ежегодно возводится около 100 тыс. кв.м жилья. В 2017 году ввод в эксплуатацию жилых домов в Выборгском муниципальном районе составил 99,7 тыс. кв.м общей площади, в том числе ИЖС общей площадью 73 тыс. кв.м, что в сравнении с предыдущим годом составляет 86,2 %.

Для увеличения объёмов жилищного строительства в районе большое внимание уделяется формированию земельных участков, как для индивидуального, так и для многоквартирного малоэтажного жилищного строительства. В настоящее время в районе насчитывается около 20 строительных площадок под строительство многоквартирных домов, более 500 площадок для строительства индивидуального жилья.

В Выборгском районе активно реализуется государственная программа «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Ленинградской области в 2013 – 2017 годах»

По этой программе в 2017 году в Выборгском районе было переселено 178 семей, общая площадь выделенного жилья составила 7605 кв.м:

г. Выборг-квартиры получили 96 семей, общая площадь -4108,2 кв.м.

Каменногороское ГП-квартиры получили 34 семьи, общая площадь1528 кв.м.

Рощинское ГП-квартиры получили 25 семей, общая площадь-876,4 кв.м.

Гончаровское СП-квартиры получили 12 семей, общая площадь 575,1 кв.м.

Селезнёвское СП-квартиры получили 11семей, общая площадь-517,3 кв.м.

Всего до конца 2018 года планируется к расселению 74 аварийных дома, На эти цели будет направлено более 412 мл. рублей за счёт средств Фонда реформирования ЖКХ, областного и местных бюджетов. Несмотря на то, что ввод жилья и численность населения с каждым последующим годом будут увеличиваться, общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя, будет тоже увеличиваться. В 2017 году этот показатель составил 24,02 кв.м. на человека, к 2019 году планируется увеличение показателя на 6,2 %, таким образом, общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя в 2019 году составит 25,51 кв.м. на человека.

В целях обеспечения граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями, администрации поселений Выборгского муниципального района участвует в федеральных и региональных жилищных программах, где за счёт денежных средств областного и федерального бюджетов гражданам предоставляются безвозмездные социальные выплаты на приобретение или строительства жилья.

Адресные программы строительства и капремонта

Стабильность экономики позволяет планировать покупки с привлечением ипотечных кредитов. В течении пяти последних лет в Выборгском районе ежегодно возводилось более 100 тыс. м. жилья. По объёмам жилищного строительства район занимает четвёртое место среди районов Ленинградской области. За 2017 год в Выборгском районе Ленинградской области введено в эксплуатацию 115,7 тыс. кв. м. жилья, из них 95,5 тыс.-индивидуальное жильё, построено 1162 квартиры. Выборгском районе в 2017 году отмечается рост жилищного строительства на 17 %.

В рамках областной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах» в Выборгском районе построены дома для решения проблем аварийного жилфонда. Наибольшее количество домов расселено в Выборге - 25 домов. Построено 2 дома. В Каменногорском поселении 18 домов, построено - 2; в Светогорском - 10 домов, построен 1 дом; в Селезнёвском - 2 дома, построен - 1; в Рощинском расселено 8 домов, построен-1; в Приморском - 7 домов, построен-1 дом; в Гончаровском, Первомайском и Советском поселениях расселено по 2 дома (квартиры приобретены на вторичном рынке). На все эти социальные объекты  деньги идут из трёх источников: федерального, регионального и муниципального.

Выборгский район активно включился в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 2017 году благоустроено по заявкам жителей 5 общественных и 35 дворовых территорий в Выборге, Светогорске и Рощино. Привлечение дополнительных средств позволило за год благоустроить в Выборге в два раза больше объектов, чем это было в объёмах муниципальных возможностей в 2016 году.

В Выборге в 2017 году начался очередной этап работ по сохранению объектов культурного наследия. В частности отреставрирован Преображенский собор, началась реставрация знаковых памятников архитектуры: «Часовой башни», «Костела Гиацинта», «Башни Ратуши», «Башни святого Олафа», «Комплекса крепостных построек и сооружений» Подготовлена проектная документация для проведения первоочередных противоаварийных мер на территории «Квартала Сета Солберга», завершена подготовительная работа для капитального ремонта жилых домов-объектов культурного наследия: проведена историко-культурная экспертиза почти 90 многоквартирных домов.

Уровень жизни населения

# В 2017 году уровень безработицы ниже среднеобластного и составляет 0,3 % . Прирост реальной заработной платы фиксируется в пределах инфляции: 3 %. В образовательных учреждениях рост заработной платы доведён до 6 %, в учреждениях культуры-не менее 13 %, в соцзащите ее рост составил не менее 20  %. Учитывая высокую численность населения, по сравнению с другими муниципальными образованиями Ленинградской области, это высокий уровень. На 2017 год численность населения составила 201 тыс. 617 человек, из которых доля пенсионеров равна 29 %. По уровню доходов и исполнения расходных обязательств муниципального образования Выборгский район увеличил объёмы, бюджет традиционно имел социальную направленность. На эти цели было направлено свыше 79 % от общей суммы расходов бюджета. Доходы увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 11,8 % и составили порядка 478 млн. рублей. Расходы возросли на 5 % и равны 7 млр. 219 млн. рублей.

Цели и задачи Программы

Основные цели:

- повышение энергетической эффективности экономики МО «Выборгский район» по сравнению с 2017 годом;

- снижение к 2022 году энергоемкости оборота организаций по всем видам экономической деятельности МО «Выборгский район»  не менее чем на 15% по сравнению с 2017 годом;

- обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов;

Основные задачи:

- снижение потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов;

- снижение бюджетными учреждениями объема потребления энергетических ресурсов в течение 5 лет не менее чем на 15% от объема фактического потребления в 2017 году в сопоставимых условиях;

- сокращение расходов бюджетов на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива и субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги;

- повышение уровня рационального использования топлива и энергии за счет широкого внедрения энергосберегающих технологий и оборудования;

- диверсификация используемых видов топлива и энергии и вовлечение в топливно-энергетический баланс энергетических ресурсов МО «Выборгский район»;

- реализация программ энергосбережения в организациях и на предприятиях, финансируемых из регионального и муниципальных бюджетов;

- проведение энергетических обследований и паспортизация жилых домов, стимулирование энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере;

- паспортизация объектов бюджетной сферы, стимулирование бюджетных учреждений к проведению энергосберегающих мероприятий;

- создание условий для заключения энергосервистных договоров муниципальными учреждениями;

- активное вовлечение всех групп потребителей в процесс энерго- и ресурсосбережения.

## Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической

## эффективности в бюджетном секторе»

Общая численность бюджетных учреждений финансируемых за счет средств  бюджета – 109 ед. Общая площадь зданий бюджетных учреждений финансируемых из  бюджета района 388056  м.кв, отапливаемая площадь-320949 м.кв.

Потребление энергии в бюджетными учреждениями – 16,27 тыс. т. у. т.  Удельный расход ТЭР в бюджетных учреждениях в расчете на один квадратный метр в год составил – 0,005 т. у. т.

Расход на 1 м.кв. тепловой энергии составил 0,189 Гкал.

Расход на 1 человека:

- электроэнергии –  1892,5 кВт*ч

- воды – 234,38 м3

Доля отпуска энергетических ресурсов и воды, расчеты за которые производятся по приборам учета на конец 2017 год, составила:

- электрической энергией – 100 %;

- тепловой энергией – 52,39 %;

- воды – 92,9 %

Общий потенциал повышения эффективности в зданиях бюджетной сферы по МО «Выборгский район» составляет порядка 16,27 тыс. т.у.т.

Для муниципального образования доля потребления энергии систем отопления и систем горячего водоснабжения бюджетных зданий в общем потреблении составляет 15 %. Технический потенциал снижения энергопотребления составляет 1,766 тыс. т.у.т. Оценка потенциала была сделана на основе показателей удельных расходов тепловой энергии, устанавливаемых в соответствии СНиП 23–02–2003, при новом строительстве и капитальном ремонте и ранее действовавшими нормативами в соответствии со СНиП II–3–79.

Типовые технические мероприятия, реализуемые на объектах бюджетной сферы для обеспечения задачи снижения удельного расхода энергии на 1 кв.м площади этих объектов, включают следующие решения:

- учет энергоресурсов и формирование системы энергомониторинга;

- повышение эффективности систем освещения бюджетных зданий и зданий сферы услуг: замена люминесцентных светильников на светодиодные к 2022 г.; полная замена ламп накаливания на светодиодные лампы; установка систем управления освещением  в общественных зданиях;

- закупки энергопотребляющего оборудования высоких классов энергоэффективности для организаций бюджетной сферы за счет введения соответствующих требований в законодательство о закупке товаров для государственных и муниципальных нужд;

- проведение энергосберегающих мероприятий при реконструкции и капитальном ремонте зданий (теплоизоляция трубопроводов, теплоизоляция «оболочки» здания);

- мероприятия по экономии энергии в системах отопления (установка коммерческих узлов учёта тепловой энергии с системой автоматического регулирования и установка термостатов на отопительные приборы и пр.);

- замена изношенных оконных блоков на энергосберегающие;

- применение тепловых насосов для обогрева и вентилирования зданий

- мероприятия в системе вентилирования, использование систем рециркуляции и рекуперации воздуха, автоматизация работы систем вентиляции;

- мероприятия в системе водоснабжении: (установка аэраторов на краны и т. д.).

Система мониторинга и управления реализацией Программы

Структура управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности

в МО «Выборгский район»

| Муниципальный орган, структурное подразделение | Функция управления | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Администрация МО «Выборгский район» | Утверждение результатов работ по энергосбережению в области в целом и по программе энергосбережения в отдельности за предыдущий год. Утверждение обоснованных изменений в планы предстоящего года | В II квартале следующего за отчетным периодом года. |
| Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и жилищных программ администрации МО «Выборгский район» | Выполнение функций Координатора по реализации программы энергосбережения. Конкурсный отбор на реализацию энергосберегающих проектов. Подготовка предложений по корректировке программных мероприятий | В течение всего срока реализации программы |
| Администрации городских и сельских поселений | Выполнение функций муниципального заказчика по реализации муниципальной программы и подпрограмм энергосбережения | В течение всего срока реализации программы |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
к программе МО «Выборгский район» 
в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

Общие сведения для расчета целевых показателей МО «Выборгский  район»

| № п/п | Общие сведения | Ед. изм. | Разбивка по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обороты организаций по всем видам экономической деятельности | млрд.руб. |  | нет данных | нет данных |
| 2 | Потребление ТЭР МО | тыс.т.у.т. |  | нет данных | нет данных |
| 3 | Объем потребления ЭЭ МО | тыс. кВтч |  | 3565847 | 3419895 |
| 4 | Объем потребления ТЭ МО | тыс. Гкал |  | 956520 | 913490 |
| 5 | Объем потребления воды МО | тыс. куб.м. |  | 6542,58 | 6471,69 |
| 6 | Объем потребления природного газа МО | тыс. куб.м |  | 1325,745 | 611857,322 |
| 7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВтч |  | 35281,65 | 34198,95 |
| 8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал |  | 668,254 | 661,276 |
| 9 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. |  | 6015,210 | 6012,197 |
| 10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. |  | 602621,120 | 599620,175 |
| 11 | Тариф на ЭЭ по МО | руб./ кВтч |  | 4,2 | 4,8 |
| 12 | Тариф на ТЭ по МО | руб./ Гкал |  | 2652 | 2800 |
| 13 | Тариф на воду по МО | руб. /куб.м. |  | 36 | 38 |
| 14 | Тариф на природный газ по МО | руб./ тыс. куб.м. |  | 5,62 | 6,19 |
| 15 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. |  | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО | т.у.т. |  | -нет данных | -нет данных |
| 17 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | тыс. руб. |  | 7345,23 | 7354,08 |
| 18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую, осуществляются с использованием приборов учета | Гкал |  | 30658 | 31579 |
| 20 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв.м. |  | 211423 | 201789 |
| 21 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал |  | 28124 | 29151 |
| 22 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов | кв.м. |  | 186124 | 186267 |
| 23 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м |  | 212475 | 229149 |
| 24 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета | чел. |  | не данных | нет данных |
| 25 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб.м |  | 7024 | 7088 |
| 26 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов | чел. |  | нет данных | нет данных |
| 27 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч |  | 11006201 | 11107602 |
| 28 | Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв.м. |  | 388056 | 388056 |
| 29 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВтч |  | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа | кв.м. |  | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ МО | тыс. куб.м. |  | 705308,10 | 705309,19 |
| 32 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. |  | 6700436 | 6700437 |
| 33 | Бюджет МО | тыс.руб. |  | нет данных | нет данных |
| 34 | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | тыс.руб. |  | 86144,032 | 86255,071 |
| 35 | Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс.руб. |  | нет данных | нет данных |
| 36 | Общее количество БУ | шт. |  | 108 | 109 |
| 37 | Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | шт. |  | 108 | 109 |
| 38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | шт. |  | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Общее количество муниципальных заказчиков | шт. |  | 15 | 15 |
| 40 | Количество муниципальных заказчиков, заключившие энергосервисные договоры (контракты) | шт. |  | 0 | 0 |
| 41 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | тыс.руб. |  | нет данных | нет данных- |
| 42 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | тыс.руб. |  | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс.руб. |  | 800 | 900 |
| 44 | Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | шт. |  | 1650 | 1700 |
| 45 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | кВтч |  | 23081240 | 23091355 |
| 46 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч |  | 23081240 | 23091355 |
| 47 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | кВтч |  | 23583245 | 23091355 |
| 48 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчёты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта | кВтч |  | 23108712 | 23091355 |
| 49 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кВтч |  | 21091355 | 21091355 |
| 50 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО | Гкал |  | 738925 | 739908 |
| 51 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал |  | 236648 | 232636 |
| 52 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | Гкал |  | 232546 | 232636 |
| 53 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | Гкал |  | 101542,25 | 99640,23 |
| 54 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | куб.м. |  | нет данных | нет данных |
| 55 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м. |  | нет данных | нет данных |
| 56 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | куб.м. |  | 6234440 | 6235450 |
| 57 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | куб.м. |  | нет данных | нет данных |
| 58 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | куб.м. |  | нет данных | нет данных |
| 59 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | тыс.куб.м. |  | нет данных | нет данных |
| 60 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс.куб.м. |  | нет данных | нет данных |
| 61 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО | тыс.куб.м. |  | 536458,21 | 5365498,132 |
| 62 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс.куб.м. |  | 5365498,132 | 5365498,132 |
| 63 | Число жилых домов, МО | шт. |  | 2702 | 2702 |
| 64 | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. |  | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. |  | нет данных | нет данных |
| 66 | Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. |  | нет данных | нет данных |
| 67 | Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. |  | нет данных | нет данных |
| 68 | Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. |  | нет данных | не данных |
| 69 | Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. |  | 3848610 | 3848610 |
| 70 | Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. |  | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кв.м. |  | 536548132 | 536548132 |
| 72 | Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. |  | нет данных | нет данных |
| 73 | Удельный расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т.у.т./кВтч |  | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Удельный расхода топлива на выработку ТЭ | т.у.т./Гкал |  | нет данных | нет данных |
| 75 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | тыс.кВтч |  | нет данных | нет данных |
| 76 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкал |  | нет данных | нет данных |
| 77 | Объем потерь воды при ее передаче | тыс.куб.м. |  | нет данных | нет данных |
| 78 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч |  | нет данных | нет данных |
| 79 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств МО | шт. |  | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Количество общественного транспорта МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | шт. |  | 0,00 | 0,00 |

Приложение 2
к  программе МО «Выборгский район»  
в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

| № | Наименование показателей |  | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2021 |  | 2022 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1. | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | т.у.т./ млн.руб. | 542,51 191988,03 |  | 328,13 186335,06 |  | 889,51 192899,94 |  |  | 676,12 187206,66 |  | 295,49 181543,15 |  |
| А.2. | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО |  | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |
| А.3. | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО |  | % | 72,39 |  | 75,39 |  | 78,49 |  |  | 81,69 |  | 84,99 |  |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО |  | % | 15,45 |  | 57,5 |  | 60,6 |  |  | 63,7 |  | 66,8 |  |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО |  | % | 98 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |
| А.6. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы |  | % | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| А.7. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов |  | т.у.т. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00- |  |  | 0,00 |  | 0,00- |  |
| А.8. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО |  | % | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - В.1. | Экономия ЭЭ в натуральном выражении |  | тыс.кВтч | 333,228 |  | 344,779 |  | 312,629 |  |  | 322,482 |  | 302,937 |  |
| В.2. | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении |  | тыс.руб. | 1599,494 |  | 1654,939 |  | 1500,619 |  |  | 1547,913 |  | 1454,097 |  |
| В.3. | Экономия ТЭ в натуральном выражении |  | тыс.Гкал | 27,405 |  | 26,583 |  | 25,785 |  |  | 25,011 |  | 24,261 |  |
| В.4. | Экономия ТЭ в стоимостном выражении |  | тыс.руб. | 76734,0 |  | 74432,4 |  | 72198,300 |  |  | 70030,8 |  | 67930,800 |  |
| В.5. | Экономия воды в натуральном выражении |  | тыс.м.куб | 9,92 |  | 6,678 |  | 6,737 |  |  | 6,536 |  | 6,331 |  |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении |  | тыс.руб. | 376,96 |  | 253,764 |  | 256,006 |  |  | 248,368 |  | 240,578 |  |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении |  | тыс.куб.м. | 183,557- |  | 178,050- |  | 17208- |  |  | 167527 |  | 162,501- |  |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении |  | руб. | 1136218 |  | 1102129- |  | 1056682 |  |  | 1036992 |  | 1005881 |  |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1. | Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | Гкал/кв.м. | 0,08 |  | 0,09 |  | 0,1 |  |  | 0,11 |  | 0,12 |  |
| С.2. | Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов |  | Гкал/кв.м. | 0,16 |  | 0,04 |  | 0,03 |  |  | 0,01 |  | 0,01 |  |
| С.3 | Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. |  | Гкал/кв.м. | -0,01 |  | 0,1 |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  | 0,01 |  |
| С.4. | Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м. |  | Гкал/кв.м. | -0,01 |  | -0,02 |  | -0,01 |  |  | -0,02 |  | 0 |  |
| С.6. | Изменение отношения уд.расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| С.7. | Уд.расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. |  | куб.м./чел | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| С.8. | Уд.расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. |  | куб.м./чел | - |  | - |  | - |  |  | -- |  |  |  |
| С.9. | Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. |  | куб.м./чел | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| С.10. | Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. |  | куб.м./чел | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| С.11. | Изменение отношения уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| С.12. | Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. |  | кВтч/чел | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| С.13. | Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. |  | кВтч/чел | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| С.14. | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. |  | кВтч/чел | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| С.15. | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. |  | кВтч/чел | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| С.16. | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | - | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |
| С.17. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО |  | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |
| С.18. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО |  | % | 57 |  | 66,66 |  | 76,19 |  |  | 88,09 |  | 100 |  |
| С.19. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО |  | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |
| С.20. | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО |  | % | 98- |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |
| С.21. | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.21.1. | для фактических условий |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.21.2. | для сопоставимых условий |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.22. | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.22.1. | для фактических условий |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.22.2. | для сопоставимых условий |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.23. | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.24. | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.25. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование |  | % | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| С.26. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками |  | шт. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| С.27. | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры |  | % | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| С.28. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |  | % | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 20,00 |  | 40,00 |  |
| С.29. | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. |  | тыс.руб./ чел. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО |  | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО |  | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО |  | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД) |  | % | 31,4 |  | 21 |  | 25 |  |  | 27 |  | 31 |  |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО |  | % | 42,8 |  | 21 |  | 25 |  |  | 27 |  | 31 |  |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО |  | % | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО |  | % | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО |  | % | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО |  | % | 5 |  | 34 |  | 35 |  |  | 37 |  | 39 |  |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО |  | шт. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов |  | % | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| D.13. | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Гкал/кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.14. | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Гкал/кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.15. | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.15.1 | для фактических условий |  | Гкал/кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.15.2. | для сопоставимых условий |  | Гкал/кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.16. | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.16.1. | для фактических условий |  | Гкал/кв.м. | 0,008 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | _ |  | _ |  |
| D.16.2. | для сопоставимых условий |  | Гкал/кв.м. | _ 0,008 |  | 0,019 0,019 |  | 0,019 _ |  |  | _ _ |  | _ _ |  |
| D.17. | Изменение отношения уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17.1. | для фактических условий |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17.2. | для сопоставимых условий |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.18. | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | куб.м./кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.19. | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); |  | куб.м./кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.20. | Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.20.1. | для фактических условий |  | куб.м./кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.20.2. | для сопоставимых условий |  | куб.м./кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.21. | Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.21.1. | для фактических условий |  | куб.м./кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.21.2. | для сопоставимых условий |  | куб.м./кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.22. | Изменение отношения уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.22.1. | для фактических условий |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.22.2. | для сопоставимых условий |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.23. | Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); |  | кВтч/кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.24. | Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); |  | кВтч/кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.25. | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.25.1. | для фактических условий |  | кВтч/кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.25.2. | для сопоставимых условий |  | кВтч/кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.26. | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.26.1. | для фактических условий |  | кВтч/кв.м. |  |  | 4,434 |  | 0,000 |  |  | _ |  | _ |  |
| D.26.2. | для сопоставимых условий |  | кВтч/кв.м. | 1,159 |  | 5,593 |  | 5,593 |  |  | _ |  | _ |  |
| D.27. | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.27.1. | для фактических условий |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.27.2. | для сопоставимых условий |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.28. | Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | тыс.куб.м./кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.29. | Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | тыс.куб.м./кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.30. | Изменение уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.30.1. | для фактических условий |  | тыс.куб.м./кв.м. | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| D.30.2. | для сопоставимых условий |  | тыс.куб.м./кв.м. | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| D.31. | Изменение уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.31.1. | для фактических условий |  | тыс.куб.м./кв.м. | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | _ |  | _ |  |
| D.31.2. | для сопоставимых условий |  | тыс.куб.м./кв.м. | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | _ |  | _ |  |
| D.32. | Изменение отношения уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| D.32.1. | для фактических условий |  | - | _ |  | _ |  | _ |  |  | _ |  | _ |  |
| D.32.2. | для сопоставимых условий |  | - | _ |  | _ |  | _ |  |  | _ |  | _ |  |
| Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е.1. | Изменение уд.расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями |  | г.у.т./кВтч | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| Е.2. | Изменение уд.расхода топлива на выработку ТЭ |  | г.у.т./Гкал | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| Е.3. | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям |  | кВтч | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| Е.4. | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче |  | Гкалч | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| Е.5. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче |  | куб.м. | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| Е.6. | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды |  | кВт | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.1. |  | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО. | % | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| F.2. |  | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | % | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

Приложение 3
к  программе МО «Выборгский  район»  
в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности     МО «Выборгский  район»  до 2022 года

| № п.п. | Мероприятие | Показатели | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт (замена деревянных оконных блоков на энергоэффективные) | Потребление энергетических ресурсов (Гкал.) | 60451,86 | 60200,86 | 59931,50 | 59659,0 | 59374,0 |
|  |  | Экономия энергетических ресурсов (Гкал./год) | 289,0 | 251,0 | 269,36 | 272,5 | 285,0 |
|  |  | Потребление энергетических ресурсов в % к 2017 г. | 99,53 | 99,12 | 98,68 | 98,23 | 97,17 |
|  |  | Финансирование (всего), тыс. руб. | 2915,5 | 2365,25 | 2698,2 | 3426,4 | 3124,2 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2915,53 | 2365,25 | 2698,2 | 3426,4 | 3124,2 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
|  |  | Доля расходов в финансировании мероприятия, связанных с повышением энергоэффективности, % | 40,12 | 59,14 | 33,5 | 26,94 | 33,82 |
|  | Текущий ремонт (замена дверей) | Потребление энергетических ресурсов (Гкал./год) | 60620,86 | 60488,86 | 60360,86 | 60226,06 | 60095,0 |
|  |  | Экономия энергетических ресурсов (Гкал./год) | 120,0 | 132,0 | 128,0 | 134,8 | 131,06 |
|  |  | Потребление энергетических ресурсов в % к 2017 г. | 99,80 | 98,59 | 98,38 | 98,16 | 98,00 |
|  |  | Финансирование (всего), тыс. руб. | 517,750 | 532,14 | 532,67 | 456,62 | 489,56 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 517,750 | 532,14 | 532,67 | 456,62 | 489,56 |
|  |  | Внебюджетные средства | - | - | - | - | - |
| 2 |  | Доля расходов в финансировании мероприятия, связанных с повышением энергоэффективности, % | 7,12 | 13,3 | 6,61 | 3,59 | 5,30 |
| 3 | Ремонт инженерных сетей в учреждениях | Потребление энергетических ресурсов (Гкал./год.)) | 60408,86 | 60098,86 | 59756,0 | 59420,0 | 59089,0 |
|  |  | Экономия энергетических ресурсов (Гкал../год) | 332,0 | 310,0 | 342,86 | 336,0 | 331,0 |
|  |  | Потребление энергетических ресурсов в % к 2017 г. | 99,46 | 99,3 | 98,73 | 97,16 | 96,6 |
|  |  | Финансирование (всего), тыс. руб. | 395,532 | 394,234 | 424,1 | 402,6 | 393,2 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 395,53 | 394,234 | 424,1 | 402,6 | 393,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
|  |  | Доля расходов в финансировании мероприятия связанных с повышением энергоэффективности, % | 5,44 | 9,85 | 5,25 | 3,16 | 4,25 |
| 4 | Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта (АИТП – КУУТЭ с погодозависимой системы автоматического регулирования температуры теплоносителя) | Потребление энергетических ресурсов (Гкал./год) | 60159,86 | 58997,0 | 57903,0 | 56538,0 | 55173,0 |
|  |  | Экономия энергетических ресурсов (Гкал. /год) | 581,0 | 1162,86 | 1094,0 | 1365,0 | 1365,0 |
|  |  | Потребление энергетических ресурсов в % к 2017 г. | 99,04 | 98,07 | 96,09 | 93,68 | 91,21 |
|  |  | Финансирование (всего), тыс. руб. | 1400 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1400 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
|  |  | Доля расходов в финансировании мероприятия связанных с повышением энергоэффективности, % | 19,26 | 70,01 | 34,76 | 27,52 | 37,89 |
| 5 | Утепление ограждающих конструкций зданий | Потребление энергетических ресурсов (Гкал./год) | 60256,86 | 60014,6 | 59646,0 | 59278,0 | 58910,0 |
|  |  | Экономия энергетических ресурсов (Гкал./год) | 484,0 | 242,26 | 368,6 | 392,0 | 368,0 |
|  |  | Потребление энергетических ресурсов в % к 2017 г. | 99,20 | 99,04 | 98,43 | 97,77 | 97,15 |
|  |  | Финансирование (всего), тыс. руб. | 1200 | 600,0 | 900,0 | 1200,0 | 1100,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1200, | 600,0 | 900,0 | 1200,0 | 1100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
|  |  | Доля расходов в финансировании мероприятия связанных с повышением энергоэффективности, % | 16,51 | 15,0 | 11,17 | 9,43 | 11,9 |
| 6 | Установка терморегуляторов на отопительных приборах | Потребление энергетических ресурсов (Гкал./год) | 60587,86 | 60436,26 | 60272,0 | 60107,0 | 59938,0 |
|  |  | Экономия энергетических ресурсов (Гкал./год) | 153,0 | 151,6 | 164,26 | 165,0 | 169,0 |
|  |  | Потребление энергетических ресурсов в % к 2017 г. | 99,74 | 99,49 | 99,20 | 98,93 | 98,65 |
|  |  | Финансирование (всего), тыс. руб. | 50,0 | 60,0 | 100,0 | 120,0 | 140,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 50,0 | 60,0 | 100,0 | 120,0 | 140,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
|  |  | Доля расходов в финансировании мероприятия связанных с повышением энергоэффективности, % | 0,68 | 1,5 | 1,24 | 0,94 | 1,51 |
| 7 | Ремонт электрической сети с заменой светильников на светодиодные в учреждениях | Потребление энергетических ресурсов (кВт.ч./год) | 10774374 | 10429595 | 10084816 | 9772187 | 9469250 |
|  |  | Экономия энергетических ресурсов (кВт.ч./год) | 333228 | 344779 | 312629 | 322482 | 302937 |
|  |  | Потребление энергетических ресурсов в % к 2017 г. | 97 | 93,89 | 89,1 | 85,8 | 82,7 |
|  |  | Финансирование (всего), тыс. руб. | 760,0 | 780,0 | 560,0 | 570,0 | 460,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 760,0 | 780,0 | 560,0 | 570,0 | 460,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  | - |
|  |  | Доля расходов в финансировании мероприятия связанных с повышением энергоэффективности, % | 10,45 | 19,5 | 6,95 | 4,48 | 4,97 |
| 8 | Установка аэраторов на краны | Потребление энергетических ресурсов (куб.м/год) | 231277 | 224599 | 217862 | 211326 | 211038 |
|  |  | Экономия энергетических ресурсов (куб.м./год). | 4960,0 | 6678,0 | 6737 | 6536,0 | 6331,0 |
|  |  | Потребление энергетических ресурсов в % к 2017 г. | 98,0 | 95,03 | 93,39 | 90,3 | 87,31 |
|  |  | Финансирование (всего), тыс. руб. | 16,8 | 25,0 | 29,4 | 31,2 | 30,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 16,8 | 25,0 | 29,4 | 31,4 | 30,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
|  |  | Доля расходов в финансировании мероприятия связанных с повышением энергоэффективности, % | 1,37 | 0,62 | 0,36 | 0,24 | 0,32 |
| 9 | Установка узлов учёта холодной воды | Потребление энергетических ресурсов (куб.м./год). | 231277,0 |  |  |  |  |
|  |  | Экономия энергетических ресурсов (куб.м./год) | 4960,0 | - | - | - | - |
|  |  | Потребление энергетических ресурсов в % к 2017 г. | 98,7 | - | - | - | - |
|  |  | Финансирование (всего), тыс. руб. | 11,0 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 11,0 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
|  |  | Доля расходов в финансировании мероприятия связанных с повышением по энергоэффективности, % | 0,15 | - | - | - | - |