- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «Выборгский район» Ленинградской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2015										№2676

О внесении изменений в постановление администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области от 01.09.2014 №5321

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Выборгского района Ленинградской области» (в редакции постановления администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области №2212 от 10.04.2015)

В соответствии с п. 3 статьи 1, п. 1.2. статьи 20 Федерального закона №221-ФЗ от 24.07.2007 «О государственном кадастре недвижимости»; п. 5 ст. 15 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести следующие изменения в постановление администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области от 01.09.2014 №5321 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Выборгского района Ленинградской области» (в редакции постановления администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области № 2212 от 10.04.2015):

- Позиции «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» и «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» в паспорте муниципальной программы МО «Выборгский район» Развитие автомобильных дорог Выборгского района Ленинградской области изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в ценах соответствующих лет составляет: Всего: 85 198,932 тыс. руб. 2015 – 23 721,248 тыс. руб.; 2016 – 48 911,960 тыс. руб.; 2017 – 12 565,724 тыс. руб В том числе: - из федерального бюджета – 22 310,000 т. р., в том числе: 2015 – 2 840,000 тыс. руб.; 2016 – 8 850,000 тыс. руб.; 2017 – 10 620,000 тыс. руб. - из бюджета Ленинградской области – 56 964,400 т. р., в том числе: 2015 – 18 087,300 тыс. руб.; 2016 – 37 877,100 тыс. руб.; 2017 – 1 000,000 тыс. руб. - из бюджета МО «Выборгский район» Ленинградской области – 5 924,532 т. р., в том числе: 2015 – 2 793,948 тыс. руб.; 2016 – 2 184,860 тыс. руб.; 2017 – 945,724 тыс. руб |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации комплекса мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе, к концу 2017 г.: - Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования муниципального значения (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции 2,483 км. - Доля сельских населенных пунктов Выборгского района Ленинградской области, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием 73,4%. - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 23%; - Разработка стратегических и программных документов по развитию дорожного хозяйства Выборгского района Ленинградской области 3 шт.; - Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, имеющих оформленные документы по регистрации права собственности 5,178 км. |

- В разделе 3 «Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы» позицию 5 8-го абзаца «Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе, к концу 2017 года позволит достичь следующие конечные результаты:» изложить в редакции - протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, имеющих оформленные документы по регистрации права собственности – 5,178 км; абзац 12 изложить в редакции - будут отведены 5 земельных участков под подъезды к сельским населенным пунктам.

- В разделе 5 «Характеристика основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов» абзац 13 изложить в редакции - Для финансирования Подпрограммы 3 за период 2015 - 2017 годы предусмотрено 157,500 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, за счет бюджетных ассигнований Выборгского района  Ленинградской области.

- В разделе 8 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств федерального, областного, местного бюджетов в разрезе подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы» со 2-го абзаца изложить текст в следующей редакции - Общий объем финансирования муниципальной программы за период 2015 - 2017 годов составит в ценах соответствующих лет – 85 198,932 тыс. рублей (в том числе за счет федерального бюджета – 22 310,000 тыс. рублей, бюджетных ассигнований дорожного фонда Ленинградской области – 56 964,400 тыс. рублей, муниципального бюджета Выборгского района Ленинградской области – 5 924,532 тыс. рублей),

в том числе по годам реализации:

2015 год – 23 721,248 тыс. руб. (в том числе за счет федерального бюджета – 2 840,000 тыс. рублей, бюджетных ассигнований дорожного фонда Ленинградской области – 18 087,300 тыс. рублей, муниципального бюджета Выборгского района Ленинградской области – 2 793,948 тыс. рублей);

2016  год – 48 911,960 тыс. руб. (в том числе за счет федерального бюджета – 8 850,000 тыс. рублей, бюджетных ассигнований дорожного фонда Ленинградской области – 37 877,100 тыс. рублей, муниципального бюджета Выборгского района Ленинградской области – 2 184,860 тыс. рублей);

2017 год – 12 565,724 тыс. руб. (в том числе за счет федерального бюджета – 10 620,000 тыс. рублей, бюджетных ассигнований дорожного фонда Ленинградской области – 1 000,000 тыс. рублей, муниципального бюджета Выборгского района Ленинградской области – 945,724 тыс. рублей).

- В разделе 13 «Подпрограмма «Содержание и управление дорожным хозяйством» в паспорте подпрограммы «Содержание и управление дорожным хозяйством» позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» и «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за период 2015 - 2017 годов составит в ценах соответствующих лет – 157,500 тыс. рублей за счет бюджета МО «Выборгский район» Ленинградской области, в том числе по годам реализации: 2015 год – 97,500 тыс. рублей; 2016 год- 30,000 тыс. рублей; 2017 год- 30,000 тыс. рублей. |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации комплекса мероприятий, предусмотренных в подпрограмме, к концу 2017 года протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, имеющих оформленные документы по регистрации права собственности, достигнет 5,178 км; К концу 2017 года будет разработано 3 стратегических и программных документа. |

- В разделе 13.3 «Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы 3» абзацы 8 и 9 изложить в редакции - Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных в подпрограмме, к концу 2017 года позволит достичь следующие конечные результаты:

- разработка стратегических и программных документов по развитию дорожного хозяйства  Выборгского района Ленинградской области – 3 шт.;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, имеющих оформленные документы по регистрации права собственности – 5,178 км.

Всего за период 2015-2017 годы в результате реализации комплекса мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе:

будет разработана 1 стратегия, 1 порядок по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Выборгского района Ленинградской области; 1 муниципальная программа;

будут отведены 5 земельных участков под подъезды к сельским населенным пунктам

- В разделе 13.5 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3 с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов» 3-ий абзац изложить в редакции - Для финансирования Подпрограммы 3 за период 2015 - 2017 годы предусмотрено 157,500 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, за счет бюджетных ассигнований Выборгского района  Ленинградской области.

Раздел 13.7 «Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы 3 за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и иных источников финансирования в разрезе долгосрочных целевых программ, подпрограмм, а также по годам реализации» изложить в редакции - Общий объем финансирования подпрограммы за период 2015 - 2017 годов составит в ценах соответствующих лет – 157,500 тыс. рублей за счет бюджета МО «Выборгский район» Ленинградской области,

в том числе по годам реализации:

2015 год – 97,500 тыс. рублей;

2016 год- 30,000 тыс. рублей;

2017 год- 30,000 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы по годам, источникам финансирования и видам расходов представлены в табл. 5 Приложения 1.

- Строку 5 Таблицы 2 Приложения 1 изложить в редакции:

| 5. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, имеющих оформленные документы на право собственности | км | - | 2,695 | 1,135 | 1,078 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Таблицу 5 Приложения 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Разместить на официальном портале муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области и опубликовать в газете «Выборг».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Самойленко Д.Б.

Глава администрации								Г.А. Орлов

Согласовано: Самоховец, Самойленко, Романенко, Никонова, Людвикова, Болучевский, Антонова, Соколова

Разослано: дело, комитет дорожного хозяйства, транспорта и связи, КЭиИ, КФ, газета «Выборг», портал

вв

Приложение к постановлению администрации

МО «Выборгский район» Ленинградской области

от 15.05.2015 №2676

План реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог Выборгского района Ленинградской области»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, (соисполнитель) | срок реализации |  | годы реализации | оценка расходов в ценах соответствующих лет |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | конец реализации |  | всего | Федеральный бюджет | бюджет Ленинградской области | бюджет МО "Выборгский район" ЛО | прочие источники фин-я |
|  | муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Выборгского района Ленинградской области» |  |  |  | 2015-2017 | 85 198,932 | 22 310,000 | 56 964,400 | 5 924,532 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2015 | 23 721,248 | 2 840,000 | 18 087,300 | 2 793,948 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 48 911,960 | 8 850,000 | 37 877,100 | 2 184,860 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 12 565,724 | 10 620,000 | 1 000,000 | 945,724 | 0,000 |
|  | Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  | 2015-2017 | 83 484,500 | 22 310,000 | 56 964,400 | 4 210,100 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2015 | 23 173,900 | 2 840,000 | 18 087,300 | 2 246,600 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 48 340,600 | 8 850,000 | 37 877,100 | 1 613,500 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 11 970,000 | 10 620,000 | 1 000,000 | 350,000 | 0,000 |
| 1 | Строительство автомобильной дороги "Подъезд к пос. Яшино" в Выборгском районе Ленинградской области (п.1, прил.1, табл.1) | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи, капитального строительства, координации жилищных программ (далее Комитет) | 2015 | 2015 | 2015 | 23 173,900 | 2 840,000 | 18 087,300 | 2 246,600 | 0,000 |
| 2 | Строительство автомобильной дороги "Подъезд к пос. Кравцово" в Выборгском районе Ленинградской области (п.1, прил.1, табл.1) | Комитет | 2016 | 2016 | 2016 | 26 303,500 | 4 860,000 | 20 136,600 | 1 306,900 | 0,000 |
| 3 | Строительство автомобильной дороги "Подъезд к пос. Сопки" в Выборгском районе Ленинградской области (п.1, прил.1, табл.1) | Комитет | 2016 | 2016 | 2016 | 22 037,100 | 3 990,000 | 17 740,500 | 306,600 | 0,000 |
| 4 | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к пос. Клеверное" в Выборгском районе Ленинградской области (п.1, прил. 1, табл. 1) | Комитет | 2017 | 2017 | 2017 | 11 970,000 | 10 620,000 | 1 000,000 | 350,000 | 0,000 |
|  | Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  | 2015-2017 | 1 556,932 | 0,000 | 0,000 | 1 556,932 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2015 | 449,848 | 0,000 | 0,000 | 449,848 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 541,360 | 0,000 | 0,000 | 541,360 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 565,724 | 0,000 | 0,000 | 565,724 | 0,000 |
| 1 | Мероприятия по содержанию сети автомобльных дорог общего пользования муниципального значения (п.3, прил.1, табл.1) | Комитет | 2015 | 2017 | 2015 | 449,848 | 0,000 | 0,000 | 449,848 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 541,360 | 0,000 | 0,000 | 541,360 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 565,724 | 0,000 | 0,000 | 565,724 | 0,000 |
|  | Подпрограмма «Содержание и управление дорожным хозяйством» |  |  |  | 2015-2017 | 157,500 | 0,000 | 0,000 | 157,500 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2015 | 97,500 | 0,000 | 0,000 | 97,500 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 |
| 1 | Мероприятия в области дорожного хозяйства в целях государственной регистрации прав на автомобильные дороги муниципального значения (п.5, прил.1, табл.1) | Комитет | 2015 | 2017 | 2015 | 97,500 | 0,000 | 0,000 | 97,500 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 |
| 2 | Разработка и утверждение Порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Выборгского района Ленинградской области (п.4, прил.1, табл.1) | Комитет | 2015 | 2015 | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Разработка стратегии развития дорожного хозяйства Выборгского района Ленинградской области (п.4, прил.1, табл.1) | Комитет | 2016 | 2016 | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Разработка Муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог Выборгского района Ленинградской области" на период 2018-2020 годы. (п.4, прил.1, табл.1) | Комитет | 2017 | 2017 | 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |