- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «Выборгский район» Ленинградской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2022										№1025

Об утверждении в новой редакции муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Развитие  автомобильных дорог МО «Город Выборг»

В соответствии с решением совета депутатов МО «Город Выборг» №112 от 15.02.2022 «О внесении изменений в решение «О бюджете муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» в новой редакции согласно приложению.

2. Постановление администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 02.02.2022 №188 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление с приложением разместить на официальном портале муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области, в официальном сетевом издании NPAVRLO.ru.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

Глава администрации                                                                                                         В.Г. Савинов

Согласовано: Рошкович, Самойленко, Петров, Евстигнеева, Самченко, Людвикова, Паничев, Колмак, Антонова, Сукончик

Разослано: дело, комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства, отдел бухгалтерского учета и отчётности, КУМИГ, КФ, портал, NPAVRLO.ru

сн

Приложение  к постановлению администрации

МО «Выборгский район»

№1025 от 06.04.2022

Муниципальная программа муниципального образования

«Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области

«Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг»

(в новой редакции)

г. Выборг

2022 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» в 2022-2024 гг.»

| Полное наименование | Муниципальная программа муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» в 2022-2024 гг.» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области 2022 – 2024 г.г. – Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район»; |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет образования администрации МО «Выборгский район»; Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации МО «Выборгский район». |
| Участники муниципальной программы | Образовательные учреждения, ОГИБДД УМВД России по Выборгскому район» Ленинградской области, Подрядные организации |
| Подпрограммы муниципальной программы | - Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог, проездов, площадей и мостов г. Выборга; - Ремонт автомобильных дорог г. Выборга; - Ремонт межквартальных проездов г. Выборга - Безопасность дорожного движения - Строительство и реконструкция дорожно-уличной сети и дорожных сооружений г. Выборга. - Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения. - Регистрация и учёт объектов дорожного хозяйства |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | - повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг»; - улучшение технического состояния автомобильных дорог, дорожного покрытия дворовых территорий и межквартальных проездов на территории МО «Город Выборг»; - осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения; - развитие улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг». |
| Задачи муниципальной программы | 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог МО «Город Выборг» и сооружений на них; 2. Обеспечение внутригородских связей по автомобильным дорогам общего пользования местного значения (далее – местные автомобильные дороги) с различными типами покрытий, обеспечение безопасности дорожного движения путем проведения мероприятий по: - ремонту дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Выборг»; - ремонту дорожного покрытия дворовых территорий к многоквартирным домам и межквартальных проездов к дворовым территориям МО «Город Выборг»; - обеспечению безопасности дорожного движения; - содержанию и текущему ремонту улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг». 3. Обеспечение застраиваемой территории транспортной доступностью. 4. Ведение учёта улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг», регистрация автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. |
| Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамка муниципальной программы – всего, в т.ч. по годам реализации, в т.ч. проекты | Отсутствует |
| Сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в один этап: 2022-2024 г.г. |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в т.ч. по годам реализации, в т.ч. проекты | Объемы финансирования программы: 792 410,80 тыс. руб., В том числе по годам: 2022 г. –328 703,60 тыс. руб. 2023 г. – 241 768,0 тыс. руб. 2024 г. – 221 939,2 тыс. руб |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - обеспечение условий для безопасной эксплуатации улично-дорожной сети МО «Город Выборг»; - комфортность и безопасность условий проживания граждан; - продление сроков эксплуатации дорог общего пользования местного значения; - продление сроков эксплуатации дорожного покрытия дворовых территорий и межквартальных проездов; - ввод в эксплуатацию улиц и проездов в жилой застройке (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции; - учёт объектов дорожного хозяйства. |

- 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития

- улично-дорожной сети в МО «Город Выборг»

Муниципальное образование «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области расположено на северо-западе Карельского перешейка на берегу Финского залива в                   130 км от Санкт-Петербурга. Основная часть города расположена на полуострове, изрезанном глубокими бухтами, остальная - на нескольких мелких островах. Рельеф города пересеченный, самая высокая точка (33 м над уровнем моря) на Батарейной горе.

Исключительно выгодное географическое положение на перекрестке важнейших путей между Западом и Востоком способствует широкому развитию внешнеэкономических связей, в том числе и международной торговли. Город Выборг многие годы активно сотрудничает с ближайшими регионами Финляндии, рядом губерний Норвегии и Швеции. Выборг часто становится местом проведения международных встреч, совещаний, конференций.

Основным видом городского транспорта является автомобильный. Общая протяженность муниципальной улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием  (улиц, дорог, набережных и т.д.) составляет 153 км.

Автомобильный транспорт, как один из самых распространенных мобильных видов транспорта, требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей.

В отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный из всех видов транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам. Помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

- 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Главными целями Программы являются:

- повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг»;

- улучшение технического состояния дорог на территории МО «Город Выборг»;

- улучшение технического состояния дорожного покрытия дворовых территорий и межквартальных проездов на территории МО «Город Выборг»;

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

- развитие улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг»;

- обеспечение транспортной доступности населения МО «Город Выборг».

Для достижения необходимо решить следующие задачи:

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности (ремонт дорог);

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дворовых территорий и межквартальных проездов;

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

- подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них);

- подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования;

- сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающей социально – экономические потребности населения и хозяйствующих субъектов, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, путём выполнения эксплуатационных мероприятий автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- ведение учёта автомобильных дорог, в том числе паспортизация и постановка автомобильных дорог на кадастровый учёт, а также исполнения представлений, предписаний и решений контрольно-надзорных и иных уполномоченных компетентных органов.

Муниципальная программа реализуется в период с 2022-2024г.г. в один этап.

- 3. Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов)

- муниципальной программы

Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы приведены в приложении 2 «Сведения об ожидаемых результатах реализации подпрограмм муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог  МО «Город Выборг».

- 4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа состоит из 7 подпрограмм:

1. Содержание и механизированная  уборка автомобильных дорог, проездов, площадей и мостов  г. Выборга;

2. Ремонт автомобильных дорог г. Выборга;

3. Ремонт межквартальных проездов г. Выборга;

4. Безопасность дорожного движения;

5. Строительство и реконструкция дорожно-уличной сети и дорожных сооружений                     г. Выборга;

6. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения;

7.  Регистрация и учёт объектов дорожного хозяйства.

Описание мероприятий подпрограмм раскрыто в соответствующей подпрограмме.

Адресная программа финансирования предлагаемых мероприятий и объем необходимого бюджетного финансирования приведены в Приложении №1 к Программе «План мероприятий к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг».

- 5. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

- за счет средств местного бюджета

Объемы финансирования программы: 792 410,70 тыс. руб.,

В том числе по годам:

2022 г. – 328 703,60 тыс. руб.

2023 г. – 241 767,9 тыс. руб.

- 2024 г. – 221 939,20 тыс. руб.

- 6. Механизмы реализации  Программы

6.1. Исполнителем Программы является Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и  капитального строительства администрации МО «Выборгский район» и реализует её путём размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

6.2. Размещение муниципального заказа на реализацию мероприятий Программы или части  мероприятий  Программ осуществляется в соответствии  с  требованиями действующего законодательства.

6.3. Мероприятия Программы ежегодно пересматриваются и могут уточняться с учетом фактического выполнения за предыдущий год и выявления новых потребностей приведения объектов городского хозяйства в нормативное состояние. При необходимости  мероприятия Программы могут уточняться в течение года путём внесения на рассмотрение проекта постановления администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области о внесении изменений и дополнений в настоящую Программу.

6.4. Предусматривается организация освещения в средствах массовой информации процесса и результатов реализации  Программы.

- 7. Перспективы развития с учетом реализации муниципальной программы

Результатом реализации мероприятий «Программы «Развитие автомобильных дорог                  МО «Город Выборг» должно стать:

- надлежащее состояние улично-дорожной сети;

- отсутствие аварийных участков дорог с установкой средств организации дорожного движения;

- надлежащее состояние дорожного полотна  дворовых территорий и межквартальных проездов;

- строительство и реконструкция улиц, проездов и дорожных искусственных сооружений на них.

Данные мероприятия позволят создать условия для безопасного движения транспорта и пешеходов, создать современный благоустроенный облик города, обеспечить комфортные условия жизни населения.

- 8. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО «Город Выборг» путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и каждой подпрограммы осуществляется путем сравнения фактических значений индикаторов с их плановыми значениями. При этом оценивается достижение уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) как по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка степени достижения целей муниципальной программы в целом и каждой подпрограммы выполняется по формуле:

Эи=Иф/Ип*100 %,

где Эи – степень достижения целей (решения задач), Иф – фактическое значение индикатора муниципальной программы (подпрограммы), Ип – плановое значение индикатора.

Если для какого-либо индикатора значение Эи отличается от 100 процентов (достигнутый результат хуже запланированного), то проводится анализ причин отклонения индикатора от планового значения и разрабатываются предложения по достижению плановых значений целевых индикаторов в последующих периодах реализации муниципальной программы (подпрограммы) с возможной корректировкой реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО «Город Выборг» осуществляется путем сравнения фактических и плановых объемов финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). Оценка выполняется для каждого мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Эф=Фф/Фп*100 %,

где Эф – уровень финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), Фф – фактический объем финансирования за счет средств бюджета МО «Город Выборг», направленный на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), Фп – плановый объем финансирования за счет средств бюджета МО «Город Выборг» на соответствующий отчетный период.

Если для какого-либо мероприятия значение Эф меньше 100 процентов, то проводится анализ причин отклонения объемов финансирования от планового значения и разрабатываются предложения по достижению плановых значений объемов финансирования в последующих периодах реализации муниципальной программы (подпрограммы) с возможной корректировкой муниципальной программы (подпрограммы).

До начала очередного года реализации муниципальной программы ответственным исполнителем для каждого индикатора муниципальной программы (подпрограммы) определяются интервалы значений, при которых реализация муниципальной программы (подпрограммы) характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы (подпрограммы) к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов от планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы (подпрограммы) к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов от планового значения показателя на соответствующий год.

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 90% и более индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) соответствуют интервалам значений, установленным для высокого уровня эффективности;

- не менее 90% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 75% и более индикаторов муниципальной программы (подпрограммы)  соответствуют интервалам значений, установленным для высокого уровня эффективности;

- не менее 75% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы (подпрограммы) не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

ПАСПОРТ

подпрограммы №1

«Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог, проездов, площадей и мостов г. Выборга»

| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Цель муниципальной программы | - повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг» |
| Задачи муниципальной программы | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог МО «Город Выборг» и сооружений на них |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | - обеспечение условий для безопасной эксплуатации улично-дорожной сети МО «Город Выборг»; - комфортность и безопасность условий проживания граждан. |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | нет |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение подпрограммы всего – 342 927,1 тыс. руб., в том числе: 2022 – 122 678,3 тыс. руб.; 2023 – 110 124,4 тыс. руб.; 2024 – 110 124,4 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации |  |

1. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Целью реализации подпрограммы является осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

Основной задачей программы является содержание улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг».

2. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2022-2024 годы.

3. Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 342 927,1 тыс. рублей из средств местного бюджета.

4. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

Содержание автомобильных дорог местного значения на уровне 100 %.

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации

мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 14.02.2020 №467 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области и муниципального образования «Город Выборг».

ПАСПОРТ

подпрограммы №2

«Ремонт автомобильных дорог г. Выборга»

| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Цель муниципальной программы | - улучшение технического состояния улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг» |
| Задачи муниципальной программы | ремонт существующей сети автомобильных дорог МО «Город Выборг» и сооружений на них |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Отремонтировано автомобильных дорог 9 500 м. пог. |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | нет |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение подпрограммы всего – 293 240,3 тыс. руб., в том числе: 2022 – 130 851,5 тыс. руб.; 2023 – 88 281,1 тыс. руб.; 2024 – 74 107,7 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации |  |

- Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Основной целью разработки подпрограммы является: улучшение технического состояния дорог на территории МО «Город Выборг».

Ключевыми  задачами  являются: улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог МО «Город Выборг» и ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Выборг».

- Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2022-2024 годы.

- Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 293 240,3 тыс. рублей из средств местного и областного бюджетов.

4. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

- выполнение работ по ремонту автомобильных дорог – 9 500 м. пог.

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации

мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 14.02.2020 №467 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области и муниципального образования «Город Выборг».

Паспорт подпрограммы №3

«Ремонт межквартальных проездов г. Выборга»

| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Цель муниципальной программы | - обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния межквартальных проездов МО «Город Выборг» |
| Задачи муниципальной программы | ремонт существующей сети автомобильных дорог МО «Город Выборг» и сооружений на них |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Ремонт межквартальных проездов 9 000,0 м2 |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | нет |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение подпрограммы всего – 10 000,0 тыс. руб., в том числе: 2022 – 10 000,0 тыс. руб.; 2023 – 0,0 тыс. руб.; 2024 – 0,0 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации |  |

- Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Целью реализации подпрограммы является улучшение технического состояния дворовых территорий, межквартальных проездов  МО «Город Выборг». Основной задачей программы является ремонт дорожного покрытия дворовых территорий к многоквартирным домам и межквартальных проездов МО «Город Выборг».

- Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2022 – 2024 г.г.

- Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 10 000,00 тыс. рублей из средств местного и областного бюджетов.

4. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

- выполнение работ по ремонту дворовых территорий – 9 000 м.2

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации

мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 14.02.2020 №467 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области и муниципального образования «Город Выборг».

- Паспорт подпрограммы №4 «Безопасность дорожного движения»

муниципальной программы

| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Цель муниципальной программы | -обеспечение безопасности дорожного движения МО «Город Выборг» |
| Задачи муниципальной программы | Проведение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на существующей сети автомобильных дорог МО «Город Выборг» и сооружений на них |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Снижение аварийности на 5% |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | нет |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение подпрограммы всего – 80 299,7 тыс. руб., в том числе: 2022 – 39 099,7 тыс. руб.; 2023 – 20 600,0 тыс. руб.; 2024 – 20 600,0 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации |  |

1. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Основной целью разработки подпрограммы является: повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг».

Основная задача подпрограммы: обеспечение безопасности дорожного движения путем установки средств организации дорожного движения и нанесение разметки.

2. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2022-2024 годы.

3. Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 80 299,7 тыс. рублей из средств местного бюджета.

4. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

Снижение аварийности на 5%.

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации

мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 14.02.2020 №467 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области и муниципального образования «Город Выборг».

ПАСПОРТ

подпрограммы №5

«Строительство и реконструкция дорожно-уличной сети и дорожных сооружений

г. Выборга»

| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Цель муниципальной программы | - развитие улично-дорожной сети МО «Город Выборг»; |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение застраиваемой территории транспортной доступностью |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Ввод в эксплуатацию улиц и проездов в жилой застройке после строительства и реконструкции |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | нет |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение подпрограммы всего – 65 943,7 тыс. руб., в том числе: 2022 – 26 074,1 тыс. руб.; 2023 – 22 762,5 тыс. руб.; 2024 – 17 107,1 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации |  |

1. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Основной целью разработки подпрограммы является: развитие улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг».

Основная задача подпрограммы: обеспечение транспортной доступностью развивающихся и застраиваемых городских территорий.

2. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2022-2024 годы.

3. Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 65 943,7 тыс. рублей из средств местного и областного бюджетов.

4. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

Ввод в эксплуатацию улиц и проездов в жилой застройке (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции:

- улиц в жилой застройке – 1773,5 м.

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации

мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 14.02.2020 №467 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области и муниципального образования «Город Выборг».

Паспорт подпрограммы №6

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»

| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Цель муниципальной программы | -повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети, снижение аварийности на территории МО «Город Выборг» |
| Задачи муниципальной программы | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Ввод в эксплуатацию улиц и проездов в жилой застройке после строительства и реконструкции |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | нет |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Снижение аварийности на 5% |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации |  |

1. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Основной целью разработки подпрограммы является: повышение эффективности и безопасности улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг».

Основная задача подпрограммы: Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на автомобильных дорогах  г. Выборга.

2. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2022-2024 годы.

3. Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрено без привлечения бюджетных средств.

4. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

Снижение аварийности на 5%.

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации

мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 14.02.2020 №467 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области и муниципального образования «Город Выборг».

Паспорт подпрограммы №7

«Регистрация и учёт объектов дорожного хозяйства»

| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Цель муниципальной программы | -приведение в соответствие действующему законодательству учета объектов дорожного хозяйства на территории МО «Город Выборг» |
| Задачи муниципальной программы | организация регистрации объектов дорожного хозяйства, постановки на кадастровый учет, разработка технической документации объектов дорожного хозяйства МО «Город Выборг» |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Включение в реестр МО «Город Выборг» 3 км автомобильных дорог |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | нет |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение подпрограммы всего – 0,00 тыс. руб., в том числе: 2022 – 0,00 тыс. руб.; 2023 – 0,00 тыс. руб.; 2024 – 0,00 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации |  |

1. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Основной целью разработки подпрограммы является: Приведение в соответствие действующему законодательству учёта объектов дорожного хозяйства на территории МО «Город Выборг»

Основная задача подпрограммы: Организация регистрации объектов дорожного хозяйства, постановки на кадастровый учёт, разработка технической документации объектов дорожного хозяйства МО «Город Выборг».

2. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2022-2024 годы.

3. Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрено в том числе без привлечения бюджетных средств.

4. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

Включение в реестр МО «Город Выборг» 3 км автомобильных дорог.

Приложение №2

к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг»

Сведения об ожидаемых результатах реализации подпрограмм муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог  МО «Город Выборг»

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог местного значения | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог | М. пог. | 4 000 | 3 000 | 2 500 |
| 3 | Выполнение работ по ремонту межквартальных проездов г. Выборга | м2 | 9 000 | 0 | 0 |
| 4 | Снижение аварийности | % | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Ввод в эксплуатацию улиц и проездов в жилой застройке, искусственных сооружений | м | - | - | - |
| 6 | Включение в реестр МО «Город Выборг» автомобильных дорог | км | 3 | 0 | 0 |

Приложение №4

к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог     МО «Город Выборг»

Подпрограмма 6: Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения

| Процессная часть |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Ответственный исполнитель, (соисполнитель) | Срок реализации |  | Ожидаемый результат |
|  |  |  | Начало реализации | Конец реализации |  |
| 6.1 | Включение в повестку совещаний с заместителями директоров по воспитательной работе вопроса по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе определение основных направлений деятельности на учебный год. | Комитет образования (КО), ОГИБДД | 2022 | 2024 | Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на территории МО «Город Выборг» |
| 6.2 | Создание на сайтах образовательных организаций страницы «Дорожная безопасность» с актуальной информацией по безопасности дорожного движения для родителей и учащихся | КО, образовательные организации (ОО) | 2022 | 2024 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
| 6.3 | Включение в повестку родительских собраний вопросов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, необходимости использования светоотражающих элементов и использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей | КО ОО ОГИБДД | 2022 | 2024 | Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на территории МО «Город Выборг» |
| 6.4 | Проведение профилактического мероприятия «Внимание - дети!» | КО ОДН ОО ОГИБДД | 2022 | 2024 | Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на территории МО «Город Выборг» |
| 6.5 | Проведение акции «Безопасный путь в школу!» | КО ОО ОГИБДД | 2022 | 2024 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
| 6.6 | Мониторинг общеобразовательных организаций на предмет подготовки к началу учебного года по линии БДД | КО ОО ОГИБДД | 2022 | 2024 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
| 6.7 | Организация работы ЮИД в общеобразовательных организациях города и района | КО ОО ОГИБДД | 2022 | 2024 | Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на территории МО «Город Выборг» |
| 6.8 | Участие в областных соревнованиях «Безопасное колесо» | КО ОО ОГИБДД | 2022 | 2024 | Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на территории МО «Город Выборг» |
| 6.9 | Проведение мероприятий в рамках «Месячника безопасности», посвященному Международному Дню памяти жертв ДТП | КО ОО ОГИБДД | 2022 | 2024 | Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на территории МО «Город Выборг» |
| 6.10 | Участие в Областном слёте отрядов юных инспекторов движения. | КО ОО ОГИБДД | 2022 | 2024 | Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на территории МО «Город Выборг» |
| 6.11 | Конкурс творческих работ (рисунков, плакатов, фото, работ по прикладному искусству, сочинений и т.д.) на тему «Дорога и мы»: 1 тур – внутришкольный 2 тур – районный 3 тур – областной | КО ОО ОГИБДД | 2022 | 2024 | Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на территории МО «Город Выборг» |
| 6.12 | Районные соревнования «Безопасное колесо» | КО ОО ОГИБДД | 2022 | 2024 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
| 6.13 | Проведение совместного мероприятия «Безопасный двор», в рамках которого осуществлять разъяснительную работу с детьми и их родителями по привитию норм безопасного поведения на внутридворовых территориях | ОО ОГИБДД | 2022 | 2024 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
| 6.14 | Проведение в общеобразовательных организациях «Дней правовых знаний» по вопросу соблюдения ПДД. | КО ОО ОГИБДД | 2022 | 2024 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
| 6.15 | Проведение профилактической работы с детьми и их родителями по фактам нарушений ПДД на основании поступающих из отдела ГИБДД карточек учета нарушений с обязательным последующим информированием отдела ГИБДД о проведенных мероприятиях | КО ОО ОГИБДД | 2022 | 2024 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
| 6.16 | Информирование о состоянии ДДТТ для организации дальнейшей профилактической работы. | КО ОГИБДД | 2022 | 2024 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
| 6.17 | Игра по станциям для воспитанников ДОЛ с дневным пребыванием «Каникулы БЕЗопасности» | КО ОО ОГИБДД | 2022 | 2024 | Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на территории МО «Город Выборг» |
| 6.18 | Совместная работа ОГИБДД и ДОЛ с дневным пребыванием по изучению ПДД с детьми и профилактике ДДТТ | КО ОО ОГИБДД | 2022 | 2024 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
| 6.19 | Совместное инспектирование общеобразовательной организации, обучающийся которой стал участником дорожно-транспортного происшествия на предмет проведения профилактической работы. | КО ОГИБДД | 2022 | 2024 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
| 6.20 | Организация и проведение мониторинга использования учащимися светоотражателей | КО ОО ОГИБДД | 2022 | 2024 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |

Приложение

к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог  МО «Город Выборг»

План

реализации муниципальной программы

|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник <1> | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местный бюджеты | Прочие источники |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» | Председатель комитета дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства | 2022 | 328703,6 | 0,0 | 19715,3 | 308988,3 | 0,0 |
|  |  |  | 2023 | 241768,0 | 0,0 | 69381,1 | 172386,9 | 0,0 |
|  |  |  | 2024 | 221939,2 | 0,0 | 55207,7 | 166731,5 | 0,0 |
|  | Итого |  | 2022-2024 | 792410,8 | 0,0 | 144304,1 | 648106,7 |  |
| 2 | Подпрограмма 1 «Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог г. Выборга» | Начальник отдела дорожного хозяйства транспорта и связи | 2022 | 122678,3 | 0,0 | 0,0 | 122678,3 | 0,0 |
|  |  |  | 2023 | 110124,4 | 0,0 | 0,0 | 110124,4 | 0,0 |
|  |  |  | 2024 | 110124,4 | 0,0 | 0,0 | 110124,4 | 0,0 |
|  | Итого |  | 2022-2024 | 342927,1 | 0,0 | 0,0 | 342927,1 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 2 «Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга» | Начальник отдела дорожного хозяйства транспорта и связи | 2022 | 130851,5 | 0,0 | 19715,3 | 111136,2 | 0,0 |
|  |  |  | 2023 | 88281,1 | 0,0 | 69381,1 | 18900,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2024 | 74107,7 | 0,0 | 55207,7 | 18900,0 | 0,0 |
|  | Итого |  | 2022-2024 | 293240,3 | 0,0 | 144304,1 | 148936,2 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма 3 «Ремонт межквартальных проездов г.Выборга» | Начальник отдела дорожного хозяйства транспорта и связи | 2022 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого |  | 2022-2024 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 |
| 5 | Подпрограмма 4 «Безопасность дорожного движения» | Начальник отдела дорожного хозяйства транспорта и связи | 2022 | 39099,7 | 0,0 | 0,0 | 39099,7 | 0,0 |
|  |  |  | 2023 | 20600,0 | 0,0 | 0,0 | 20600,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2024 | 20600,0 | 0,0 | 0,0 | 20600,0 | 0,0 |
|  | Итого |  | 2022-2024 | 80299,7 | 0,0 | 0,0 | 80299,7 | 0,0 |
| 6 | Подпрограмма 5 «Строительство и реконструкция дорожно-уличной сети и дорожных сооружений г. Выборга | Начальник отдела капитального строительства | 2022 | 26074,1 | 0,0 | 0,0 | 26074,1 | 0,0 |
|  |  |  | 2023 | 22762,5 | 0,0 | 0,0 | 22762,5 | 0,0 |
|  |  |  | 2024 | 17107,1 | 0,0 | 0,0 | 17107,1 | 0,0 |
|  | Итого |  | 2022-2024 | 65943,7 | 0,0 | 0,0 | 65943,7 | 0,0 |
| 7 | Подпрограмма 6 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» | Комитет образования | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого |  | 2022-2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Подпрограмма 7 «Регистрация и учёт объектов дорожного хозяйства» | Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации МО «Выборгский район» | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого |  | 2022-2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог г. Выборга» | Начальник отдела дорожного хозяйства транспорта и связи | 2022 | 122678,3 |  |  | 122678,3 |  |
|  |  |  | 2023 | 110124,4 |  |  | 110124,4 |  |
|  |  |  | 2024 | 110124,4 |  |  | 110124,4 |  |
|  |  |  | итого | 342927,1 |  |  | 342927,1 |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог |  | 2022 | 122 178,3 |  |  | 122 178,3 |  |
|  |  |  | 2023 | 110 124,4 |  |  | 110 124,4 |  |
|  |  |  | 2024 | 110 124,4 |  |  | 110 124,4 |  |
| 1.2 | Паспортизация автомобильных дорог |  | 2022 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга» | Начальник отдела дорожного хозяйства транспорта и связи | 2022 | 130851,5 |  | 19715,3 | 111136,2 |  |
|  |  |  | 2023 | 88281,1 |  | 69381,1 | 18900,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 74107,7 |  | 55207,7 | 18900,0 |  |
|  |  |  | итого | 293240,3 |  | 144304,1 | 148936,2 |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Развитие автомобильных дорог |  | 2022 | 16000,0 |  |  | 16000,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.1.1 | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга, проектная часть |  | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.1.2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Парковой |  | 2022 | 4000,0 |  |  | 4000,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.1.3 | Разработка проектно-сметной документации на проектирование капитального ремонта участков автомобильных дорог по улицам Западная, Весенний поток, Промышленная |  | 2022 | 12000,0 |  |  | 12000,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Развитие автомобильных дорог, процессная часть |  | 2022 | 114851,5 |  | 19715,3 | 95136,2 |  |
|  |  |  | 2023 | 88281,1 |  | 69381,1 | 18900,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 74107,7 |  | 55207,7 | 18900,0 |  |
| 2.2.1 | Устранение сверхнормативных просадок дорожного полотна, разрушений (ремонт брусчатого покрытия автомобильных дорог г. Выборга) |  | 2022 | 10000,0 |  |  | 10000,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.2.2 | Проведение экспертных и проектных мероприятий |  | 2022 | 1239,0 |  |  | 1239,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 900,0 |  |  | 900,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 900,0 |  |  | 900,0 |  |
| 2.2.3 | Ремонт автомобильных дорог |  | 2022 | 51001,0 |  |  | 51001,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.2.3.1 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, Приморское шоссе (от ул. Круговой до ул.Приморской) |  | 2022 | 10142,1 |  |  | 10142,1 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.2.3.2 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Акулова |  | 2022 | 9036,3 |  |  | 9036,3 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.2.3.3 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, пер. Школьный |  | 2022 | 4469,1 |  |  | 4469,1 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.2.3.4 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Репина |  | 2022 | 4779,1 |  |  | 4779,1 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.2.3.5 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, Родниковый проезд |  | 2022 | 3833,6 |  |  | 3833,6 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.2.3.6 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Первомайская |  | 2022 | 3450,2 |  |  | 3450,2 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.2.3.7 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Большая Прорубная (включая проезд к школе) |  | 2022 | 15290,7 |  |  | 15290,7 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.2.3.8 | Ремонт участка автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Некрасова |  | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.2.3.9 | Ремонт участка автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Гагарина |  | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.2.3.10 | Ремонт участка автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Кленовая |  | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.2.3.11 | Ремонт участка автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Вокзальная |  | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.2.4 | Работы по восстановлению дорожного покрытия улично-дорожной сети картами |  | 2022 | 17163,1 |  |  | 17163,1 |  |
|  |  |  | 2023 | 7600,0 |  |  | 7600,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 10471,7 |  |  | 10471,7 |  |
| 2.2.5 | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющие приоритетный социально значимый характер |  | 2022 | 23868,5 |  | 19715,3 | 4153,2 |  |
|  |  |  | 2023 | 79781,1 |  | 69381,1 | 10400,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 62736,0 |  | 55207,7 | 7528,3 |  |
| 2.2.5.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Промышленной (от ул. Весенний поток до ул. Промышленной, д.2) |  | 2022 | 1716,4 |  | 0,0 | 1716,4 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.5.2 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Гранитно-Карьерная |  | 2022 | 4912,4 |  | 4372,0 | 540,4 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.2.5.3 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Морская Набережная |  | 2022 | 17239,7 |  | 15343,3 | 1896,4 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.2.5.4 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Александра Невского |  | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 3510,4 |  | 3054,1 | 456,3 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.2.5.5 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Суворова (от ул. Данилова до проспекта Ленина) |  | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 21823,0 |  | 18957,6 | 2865,3 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.2.5.6 | Ремонт участка автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Выборгская (от Ленинградского проспекта до проспекта Суворова) |  | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 11806,6 |  | 10271,7 | 1534,9 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.2.5.7 | Ремонт участка автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Пушкина (от ул. Крепостной до ул. Выборгской) |  | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 1697,4 |  | 1476,7 | 220,7 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.2.5.8 | Ремонт участка автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. 3-я Бригадная |  | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 5312,2 |  | 4621,6 | 690,6 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.2.5.9 | Ремонт участка автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. 4-я Бригадная |  | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 5530,8 |  | 4811,8 | 719,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.2.5.10 | Ремонт участка автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Сборная |  | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 9781,3 |  | 8509,7 | 1271,6 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.2.5.11 | Ремонт участка автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Андреевская |  | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 7489,4 |  | 6515,8 | 973,6 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.2.5.12 | Ремонт участка автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Волховская |  | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 2977,6 |  | 2590,5 | 387,1 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.2.5.13 | Ремонт участка автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Кировская |  | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 9852,4 |  | 8571,6 | 1280,8 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.2.5.14 | Капитальный ремонт мостового перехода через р. Селезневка автомобильной дороги «Хельсинское шоссе» по адресу: Ленинградская область Выборгский р-н |  | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 62736,0 |  | 55207,7 | 7528,3 |  |
| 2.2.6 | Ремонт пешеходной части автомобильных дорог в г. Выборге |  | 2022 | 11579,9 |  |  | 11579,9 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.2.6.1 | Ремонт пешеходной части автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Рубежная |  | 2022 | 579,9 |  |  | 579,9 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Ремонт межквартальных проездов г. Выборга» | Начальник отдела дорожного хозяйства транспорта и связи | 2022 | 10000,0 |  |  | 10000,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 10000,0 |  |  | 10000,0 |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт межквартальных проездов |  | 2022 | 10 000,0 |  |  | 10 000,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Безопасность дорожного движения» | Начальник отдела дорожного хозяйства транспорта и связи | 2022 | 39 099,7 |  |  | 39 099,7 |  |
|  |  |  | 2023 | 20 600,0 |  |  | 20 600,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 20 600,0 |  |  | 20 600,0 |  |
|  |  |  | итого | 80 299,7 |  |  | 80 299,7 |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация безопасности дорожного движения и содержание средств организации безопасности дорожного движения |  | 2022 | 16 999,7 |  |  | 16 999,7 |  |
|  |  |  | 2023 | 18 000,0 |  |  | 18 000,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 18 000,0 |  |  | 18 000,0 |  |
| 4.1.1 | Содержание технических средств организации дорожного движения (включая услуги по обеспечению безопасности дорожного движения) |  | 2022 | 9 049,7 |  |  | 9 049,7 |  |
|  |  |  | 2023 | 7 000,00 |  |  | 7 000,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 10 000,0 |  |  | 10 000,0 |  |
| 4.1.2 | Нанесение продольной и поперечной дорожной разметки |  | 2022 | 2 500,0 |  |  | 2 500,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 10 000,00 |  |  | 10 000,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 7 000,0 |  |  | 7 000,0 |  |
| 4.1.3 | Замена и восстановление технических средств организации дорожного движения в г. Выборге |  | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 4.1.4 | Демонтаж технических средств организации дорожного движения |  | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 4.1.5 | Организация дорожного движения на период проведения праздничных мероприятий (оснащение дорожными знаками, перекрытие дорог |  | 2022 | 2 400,0 |  |  | 2 400,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 4.1.6 | Выполнение схемы организации дорожного движения для организации уборочных мероприятий |  | 2022 | 250,0 |  |  | 250,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 4.1.7 | Обустройство дорожными знаками пешеходной зоны по улице Крепостная |  | 2022 | 350,0 |  |  | 350,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 4.1.8 | Работы по установка искусственных дорожных неровностей, всего |  | 2022 | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 4.1.9 | Технологическое присоединение светофорных постов к электрическим сетям |  | 2022 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 4.1.10 | Установка дорожных знаков |  | 2022 | 350,0 |  |  | 350,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Устройство средств организации дорожного движения |  | 2022 | 22100,0 |  |  | 22100,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 2600,0 |  |  | 2600,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 2600,0 |  |  | 2600,0 |  |
| 4.2.1 | Проектирование светофорных объектов |  | 2022 | 700,0 |  |  | 700,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 4.2.2 | Строительство светофорных объектов |  | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 600,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 600,0 |  |  | 0,0 |  |
| 4.2.3 | Установка транспортных светофоров тип Т.7 по адресам б-р Кутузова, Морская Набережная |  | 2022 | 700,0 |  |  | 700,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 600,0 |  |  | 600,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 600,0 |  |  | 600,0 |  |
| 4.2.4 | Обустройство возвышенными пешеходными переходами автомобильных дорог по адресам: б-р Кутузова, Морская набережная, ул. Круговая, ул. Крепостная |  | 2022 | 2400,0 |  |  | 2400,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |
| 4.2.4.1 | Обустройство возвышенными дорожными неровностями |  | 2022 | 2400,0 |  |  | 2400,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |
| 4.2.4.2 | Установка сборно-разборных искусственных неровностей |  | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 4.2.5 | Установка пешеходных ограждений типа ОРУД по адресам ул. Куйбышева, ул. Ильинская |  | 2022 | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 1 000,00 |  |  | 1 000,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |
| 4.2.6 | Установка барьерных ограждений (Подход к Сорвальскому мосту) |  | 2022 | 1300,0 |  |  | 1300,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 4.2.7 | Установка перильного ограждения в рамках ремонта искусственного сооружения «Крепостной мост» в г. Выборге |  | 2022 | 12000,0 |  |  | 12000,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 5 | Подпрограмма 5 «Строительство и реконструкция дорожно-уличной сети и дорожных сооружений г. Выборга» | Начальник отдела капитального строительства | 2022 | 26074,1 |  |  | 26074,1 |  |
|  |  |  | 2023 | 22762,5 |  |  | 22762,5 |  |
|  |  |  | 2024 | 17107,1 |  |  | 17107,1 |  |
|  |  |  | итого | 65943,7 |  |  | 65943,7 |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство объектов инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых в г. Выборг в соответствии с Областным законом от 14 октября 2008 года №105-ОЗ «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, мкр. Калининский, 47:01:0101001:649 |  | 2022 | 5350,0 |  |  | 5350,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 12 842,1 |  |  | 12842,1 |  |
|  |  |  | 2024 | 7 186,7 |  |  | 7186,7 |  |
| 5.1.1 | Разработка проектно-сметной документации |  | 2022 | 3 500,0 |  |  | 3500,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 5.1.2 | Государственная экспертиза проекта |  | 2022 | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 5.1.3 | Строительно-монтажные работы |  | 2022 | 350,0 |  |  | 350,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 7 186,7 |  |  | 7186,7 |  |
|  |  |  | 2024 | 7 186,7 |  |  | 7186,7 |  |
| 5.1.4 | Авторский надзор |  | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 531,0 |  |  | 531,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 5.1.5 | Строительный контроль |  | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 5 124,4 |  |  | 5124,4 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 5.2 | Строительство объектов инфраструктуры для земельных участков, выделяемых в соответствии с областным законом 105-оз от 14.10.2008 мкр. Сайменский |  | 2022 | 2936,6 |  |  | 2936,6 |  |
|  |  |  | 2023 | 9 920,4 |  |  | 9920,4 |  |
|  |  |  | 2024 | 9 920,4 |  |  | 9920,4 |  |
| 5.2.1 | Проектно-изыскательские работы |  | 2022 | 2376,6 |  |  | 2376,6 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 5.2.2 | Государственная экспертиза проекта |  | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 5.2.3 | Строительно-монтажные работы |  | 2022 | 560,0 |  |  | 560,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 9 920,4 |  |  | 9 920,4 |  |
|  |  |  | 2024 | 9 920,4 |  |  | 9 920,4 |  |
| 5.2.4 | Авторский надзор |  | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 5.2.5 | Строительный контроль |  | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 5.3 | Строительство объекта «Путепровод в промышленной зоне Лазаревка через железную дорогу Санкт-Петербург – Бусловская в городе Выборге Ленинградской области» |  | 2022 | 14 040,0 |  |  | 14040,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 5.3.1 | Строительно-монтажные работы по объекту |  | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 5.3.2 | Авторский надзор по объекту |  | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 5.3.3 | Проектно-изыскательские работы |  | 2022 | 14 040,0 |  |  | 14040,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 5.3.4 | Строительный контроль |  | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 5.4 | Строительство автомобильной дороги подъезд к крытому футбольному манежу |  | 2022 | 3 747,5 |  |  | 3747,5 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 5.4.1 | Проектно-изыскательские работы |  | 2022 | 3 747,5 |  |  | 3747,5 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 5.4.2 | Государственная экспертиза проекта |  | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 6 | Подпрограмма 6: Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Включение в повестку совещаний с заместителями директоров по воспитательной работе вопроса по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе определение основных направлений деятельности на учебный год |  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 |  |
| 6.2 | Создание на сайтах образовательных организаций страницы «Дорожная безопасность» с актуальной информацией по безопасности дорожного движения для родителей и учащихся |  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 |  |
| 6.3 | Включение в повестку родительских собраний вопросов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, необходимости использования светоотражающих элементов и использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей |  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 |  |
| 6.4 | Проведение профилактического мероприятия «Внимание - дети!» |  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Проведение акции «Безопасный путь в школу!» |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 6.5 | Мониторинг общеобразовательных организаций на предмет подготовки к началу учебного года по линии БДД. |  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 |  |
| 6.6 | Организация работы ЮИД в общеобразовательных организациях города и района |  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 |  |
| 6.7 | Участие в областных соревнованиях «Безопасное колесо» |  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 |  |
| 6.8 | Проведение мероприятий в рамках «Месячника безопасности», посвященному Международному Дню памяти жертв ДТП |  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 |  |
| 6.9 | Участие в Областном слёте отрядов юных инспекторов движения |  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 |  |
| 6.10 | Конкурс творческих работ (рисунков, плакатов, фото, работ по прикладному искусству, сочинений и т.д.) на тему «Дорога и мы»: |  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 1 тур – внутришкольный |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 тур – районный |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 тур – областной |  | 2023 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 |  |
| 6.11 | Районные соревнования «Безопасное колесо». |  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 |  |
| 6.12 | Проведение совместного мероприятия «Безопасный двор», в рамках которого осуществлять разъяснительную работу с детьми и их родителями по привитию норм безопасного поведения на внутридворовых территориях |  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 |  |
| 6.13 | Проведение в общеобразовательных организациях «Дней правовых знаний» по вопросу соблюдения ПДД. |  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 |  |
| 6.14 | Проведение профилактической работы с детьми и их родителями по фактам нарушений ПДД на основании поступающих из отдела ГИБДД карточек учета нарушений с обязательным последующим информированием отдела ГИБДД о проведенных мероприятиях |  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 |  |
| 6.15 | Информирование о состоянии ДДТТ для организации дальнейшей профилактической работы. |  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 |  |
| 6.16 | Игра по станциям для воспитанников ДОЛ с дневным пребыванием «Каникулы БЕЗопасности» Совместная работа ОГИБДД и ДОЛ с дневным пребыванием по изучению ПДД с детьми и профилактике ДДТТ |  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 |  |
| 6.17 | Совместная работа ОГИБДД и ДОЛ с дневным пребыванием по изучению ПДД с детьми и профилактике ДДТТ |  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 |  |
| 6.18 | Совместное инспектирование общеобразовательной организации, обучающийся которой стал участником дорожно-транспортного происшествия на предмет проведения профилактической работы. |  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 |  |
| 6.19 | Организация и проведение мониторинга использования учащимися светоотражателей |  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 |  |
| 7 | Подпрограмма 7: Регистрация и учёт объектов дорожного хозяйства | Начальник юридического отдела комитета по управлению муниципальным имуществом и градостроительству |  |  |  |  |  |  |
|  | Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Разработка технической документации |  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 |  |
| 7.1.1 | Подготовка технического плана автомобильной дороги ул. Пригородная г. Выборга протяженностью 2 км. 800 метров от автомобильной дороги А-181 «Скандинавия» до моста через реку Черкасовка в сторону СНТ «Джатиево» |  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 |  |
| 7.2 | Формирование землеотвода |  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 |  |
| 7.2.1 | Изъятие для муниципальных нужд земельных участков, расположенных по автомобильной дороге ул. Пригородная г. Выборга |  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 |  |
| 7.3 | Регистрация объектов дорожного хозяйства |  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 |  |
| 7.3.1 | Постановка на кадастровый учёт автомобильной дороги ул. Пригородная г. Выборга |  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 |  |
| 7.3.2 | Подача заявления в Росреестр о принятии автомобильной дороги ул. Пригородная г. Выборга на учет как бесхозяйной |  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 |  |
| 7.3.3 | Формирование пакета документов для обращения в суд с целью признания права собственности на бесхозяйный объект автомобильной дороги ул. Пригородная г. Выборга |  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 |  |
| 7.3.4 | Включение в реестр муниципального имущества МО «Город Выборг» автомобильной дороги ул. Пригородная г. Выборга |  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 |  |