- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «Выборгский район» Ленинградской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2022										№382

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Выборгского района Ленинградской области»

В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 08.12.2020 № 81 «О бюджете муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; п. 5 ст. 15 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Выборгского района Ленинградской области» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Постановление администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 12.07.2019 года №2640 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Выборгского района Ленинградской области» в новой редакции» признать утратившим силу.

- Разместить настоящее постановление на официальном портале муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области, в официальном сетевом издании NPAVRLO.ru.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

Глава администрации                                                                                                        В.Г. Савинов

Согласовано: Рошкович, Самойленко, Шашкина, Паничев, Рупышева, Петров, Евстигнеева, Антонова, Сукончик

Разослано: дело, отдел дорожного хозяйства, транспорта и связи, отдел бухгалтерского учета и отчетности, КФ, КЭиИ портал, NPAVRLO.ru

сн

Приложение к постановлению администрации

МО «Выборгский район»

№382 от 14.02.2022

Муниципальная программа

муниципального образования «Выборгский район»

Ленинградской области

«Развитие автомобильных дорог Выборгского района Ленинградской области»

г. Выборг 2022 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы МО «Выборгский район»

«Развитие автомобильных дорог Выборгского района Ленинградской области»

| Полное наименование | Муниципальная программа муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области; «Развитие автомобильных дорог Выборгского района Ленинградской области». |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области; 2021 – 2023 г.г. – Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район». |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации МО «Выборгский район» |
| Участники муниципальной программы | ОГИБДД УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области; Подрядные организации. |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования. 2. Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования. |
| Цели муниципальной программы | - повышение эффективности и безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - организация транспортной доступности между поселениями вне границ населенных пунктов в границах муниципального района; - увеличение мобильности и улучшения качества жизни населения. |
| Задачи муниципальной программы | - Развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально – экономического развития муниципальных образований, освоения новых территорий, обеспечение автодорожных подходов к зонам приоритетного развития; - Сохранение существующей сети Выборгского района Ленинградской области, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения полного комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог; - Ликвидация разрывов на дорожной сети. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в один этап. Сроки реализации Муниципальной программы – 2021-2023 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в ценах соответствующих лет составляет: Всего: 35 484,2 тыс. руб.; 2021 –26 115,3 тыс. руб.; 2022 – 4 368,9 тыс. руб.; 2023 – 5 000,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - обеспечение условий для безопасной эксплуатации улично-дорожной сети МО «Выборгский район»; - комфортность и безопасность условий проживания граждан; -продление сроков эксплуатации дорог общего пользования местного значения; - ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения после строительства и реконструкции. |

- 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Автомобильные дороги имеют важное значение для социально-экономического развития Выборгского района Ленинградской области. Они связывают обширную территорию района с зарубежными странами, соседним субъектом Российской Федерации г. Санкт-Петербургом и  соседними муниципальными образованиями Ленинградской области «Всеволожский район» и «Приозерский район», обеспечивают жизнедеятельность всех городов и населенных пунктов, в которых проживает около 200 тыс. чел., определяют возможности развития муниципальных образований, по ним осуществляются массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает доступ к ресурсам, снижая транспортные издержки для многих отраслей и расширяя производственные возможности экономики района в целом.

Благодаря уникальному географическому положению на побережье Балтийского моря в непосредственной близости к странам Европейского Союза и крупнейшим портам Европы, Выборгский район Ленинградской области стал воротами в Россию, через которые проходит существенная доля международных грузов страны, включающих экспорт продукции российских предприятий и поставки в Россию импортных товаров, машин и оборудования.

В современных условиях от состояния автомобильных дорог зависит себестоимость товаров и услуг, производительность труда, конкурентоспособность и эффективность работы многих отраслей экономики Выборгского района Ленинградской области. В свою очередь, развитие дорожной сети определяет скорость и интенсивность обмена товарами и услугами, возможности освоения новых территорий и ресурсов, способствует повышению инвестиционного потенциала региона и росту качества жизни населения.

Выборгский район Ленинградской области имеет достаточно развитую сеть автомобильных дорог общего пользования, которая в основном соответствует сложившейся системе расселения и размещению производительных сил. По состоянию на 01.01.2015 года протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального, межмуниципального и муниципального значения в Выборгском районе Ленинградской области составила 3 481,950 км, из которых протяженность дорог федерального значения – 189,530 км (5,5%), регионального и межмуниципального значения – 1 359,070 км (39,4%), муниципального значения – 1 133,350 км (31,9%) (из них 1,078 км в собственности района), прочие (бесхозяйные и ведомственные) – 800 км (23,2%).

100% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области является грунтовыми – 1,078 км.

В настоящее время одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений является несоответствие уровня развития автомобильных дорог темпам социально-экономического развития Выборгского района Ленинградской области. Высокие темпы роста спроса на автомобильные перевозки, численности автотранспортных средств и уровня автомобилизации не сопровождаются соответствующими темпами развития дорожной сети.

Уровень развития автомобильных дорог общего пользования муниципального значения не в полной мере отвечает потребностям населения и экономики Выборгского района Ленинградской области. Это связано со следующими причинами:

1) низкий технический уровень автомобильных дорог общего пользования муниципального значения (IV, V и безкатегорийные), 67,2% от общей протяженности этих дорог имеют покрытия переходного типа и грунтовые покрытия;

2) доля автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составляет 22,8%, остальные дороги нуждаются в неотложном проведении работ по реконструкции или ремонту;

3) низкий уровень инженерного оборудования и обустройства автомобильных дорог  общего пользования муниципального значения (пешеходными переходами, тротуарами пешеходными дорожками, техническими средствами организации движения, элементами системы освещения и т.д.);

4) на автомобильных дорогах общего пользования муниципального значения более 50% мостов нуждаются в реконструкции и капитальном ремонте;

5) 50 сельских населенных пункта Выборгского района Ленинградской области (29% от их общего количества) не обеспечены постоянной круглогодичной связью с дорожной сетью общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием, из них 5 населенных пунктов имеют население более 100 человек. Из-за отсутствия дорог с твердым покрытием около 2 тыс. жителей Выборгского района Ленинградской области в весенний и осенний периоды не имеют доступа к социальным объектам и услугам;

В связи с этим возникла необходимость разработки муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Выборгского района Ленинградской области».

- 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цель муниципальной программы - обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов Выборгского района Ленинградской области.

Задачи муниципальной программы предусматривают:

1) сохранение существующей дорожной сети Выборгского района Ленинградской области, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения полного комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;

2) совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципальных образований, освоения новых территорий, обеспечения автодорожных подходов к зонам приоритетного развития путем принятия на баланс бесхозяйных автомобильных дорог;

3) ликвидация разрывов и участков автомобильных дорог или искусственных сооружений на ней, имеющих меньшую пропускную способность относительно остальных участков этой же дороги;

4) обеспечение связи населенных пунктов по автомобильным дорогам с твердым покрытием, для обеспечения их транспортной доступности и улучшения условий жизни сельского населения;

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе, к концу 2023 года позволит достичь следующие конечные результаты:

- обеспечение условий для безопасной эксплуатации улично-дорожной сети                               МО «Выборгский район»;

- комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- продление сроков эксплуатации дорог общего пользования местного значения;

- ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения после строительства и реконструкции.

- 3. Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Значения показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы приведены в табл. №3 Приложения №1.

- 4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

1. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования;

2. Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования.

Описание мероприятий подпрограмм раскрыто в соответствующей подпрограмме.

- 5. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета

Объемы финансирования муниципальной программы в разрезе подпрограмм по годам, источникам финансирования и видам расходов представлены в табл. №4 Приложения №1.

Общий объем финансирования муниципальной программы за период 2021 - 2023 годов– 35 484,2 тыс. рублей.

Паспорт подпрограммы №1

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»

| Полное наименование | Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |
| Участники подпрограммы | - Подрядные организации |
| Цели подпрограммы | Обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов Выборгского района Ленинградской области |
| Задачи подпрограммы | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципальных образований, освоения новых территорий, обеспечения автодорожных подходов к зонам приоритетного развития; ликвидация разрывов и «узких мест» на дорожной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции мостовых переходов; обеспечение связи населенных пунктов, имеющих перспективы развития, по автомобильным дорогам с твердым покрытием, для обеспечения их транспортной доступности и улучшения условий жизни сельского населения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования муниципального значения (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции (км); - Доля сельских населенных пунктов Выборгского района Ленинградской области, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (%). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации – 2021-2023 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы 1 составит в ценах соответствующих лет 28 748,1 тыс. рублей, в том числе: за счет бюджета МО «Выборгский район» Ленинградской области 28 741,1 тыс. рублей. в том числе по годам реализации: - 2021 год –20 748,1 тыс. рублей, в том числе: за счет бюджета МО «Выборгский район» Ленинградской области –20 748,1 тыс. рублей. - 2022 год –4 000,0тыс. рублей в том числе: за счет бюджета МО «Выборгский район» Ленинградской области – 4 000,0 тыс. рублей. - 2023 год – 4 000,0 тыс. рублей в том числе: за счет бюджета МО «Выборгский район» Ленинградской области – 4 000,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Всего за период 2021-2023 годы в результате реализации комплекса мероприятий, предусмотренных в подпрограмме: будет обеспечен ввод в эксплуатацию 2,483 км автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и 20,75 пог. м искусственных сооружений на них. |

- Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы №1

Цель Подпрограммы №1 соответствует цели муниципальной программы - обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов Выборгского района Ленинградской области.

Задачи Подпрограммы №1 предусматривают:

- совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципальных образований, освоения новых территорий, обеспечения автодорожных подходов к зонам приоритетного развития;

- ликвидация разрывов и «узких мест» на дорожной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции мостовых переходов;

- обеспечение связи населенных пунктов, имеющих перспективы развития, по автомобильным дорогам с твердым покрытием, для обеспечения их транспортной доступности и улучшения условий жизни сельского населения.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы включают следующие:

- Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования муниципального значения (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции (км).

Значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы №1 приведены в табл. №2 Приложения №1.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) Подпрограммы №1 приведены в табл. №3 Приложения №1.

Подпрограмма реализуется в один этап.

Сроки реализации - 2021-2023 годы.

Подпрограмма №2

- «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»

Паспорт подпрограммы №2

«Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»

| Полное наименование | Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |
| Участники подпрограммы | - Подрядные организации |
| Цели подпрограммы | Обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог для увеличения мобильности и улучшения- качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов Выборгского района Ленинградской области |
| Задачи подпрограммы | Сохранение существующей дорожной сети Выборгского района Ленинградской области, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения полного комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог; ликвидация разрывов и «узких мест» на дорожной сети. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (%); |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации – 2021- 2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за период составит в ценах соответствующих лет – 6 736,1 тыс. рублей, из них из бюджета МО «Выборгский район – 6 736,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации; 2021 год – 5 367,2 тыс. руб. 2022 год – 368,9 тыс. руб. 2023 год – 1 000,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Всего за период 2021-2023 годов в результате реализации комплекса мероприятий, предусмотренных в подпрограмме: прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 23,1%. |

- Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы №2

Цель подпрограммы – обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов Выборгского района Ленинградской области.

Задачи подпрограммы предусматривают:

сохранение существующей дорожной сети Выборгского района Ленинградской области, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения полного комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;

- ликвидация разрывов и «узких мест» на дорожной сети.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы включают следующее:

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы №2 приведены в табл. №2  Приложения №1.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) подпрограммы приведены в табл. №3 Приложения №1.

Подпрограмма реализуется в один этап.

Сроки реализации 2021-2023 годы.

Всего за период 2021-2023 годы в результате реализации комплекса мероприятий, предусмотренных в подпрограмме ожидается прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям до показателя  23,1% от общей протяженности.

Приложение №1

к муниципальной программе

Таблица №1

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог Выборгского района Ленинградской области»

| № п/п | Наименование подпрограммы и основных мероприятий | Ответственный за реализацию | Год |  | Последствия нереализации основного мероприятия | Показатели муниципальной целевой программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Выборгского района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма №1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области | 2021 | 2023 | Рост транспортной составляющей в конечной цене товаров и услуг из-за увеличения себестоимости перевозок, затрат времени в пути и уровня аварийности, уменьшения производительности работы автотранспорта и ухудшения условий движения транспортных потоков | - Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции (на значение данного показателя влияют объемы строительства и реконструкции автомобильных дорог); - Доля населенных пунктов Выборгского района Ленинградской области обеспеченных круглогодичной связью с автомобильными дорогами общего пользования |
| Подпрограмма №2 «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи, и капитального строительства администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области | 2021 | 2023 | Снижение общей протяженности автомобильных дорог соответствующих требованиям нормативов | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |

Таблица №2

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог Выборгского района Ленинградской области»

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измер. | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции | км | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 57 | 0 | 0 |  |
| 3 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих оформленные документы на право собственности | км | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица №3

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог Выборгского района Ленинградской области»

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измер. | Определение показателя (индикатора) | Временные характеристики | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения | Базовые показатели | Метод сбора и индекс формы отчетности | Объект наблюдения | Охват совокупности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования муниципального значения (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции | км | Показывает ежегодный объем ввода автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них после реализации мероприятий по строительству и реконструкции с выделением из общего числа мероприятий, осуществляемых с привлечением средств федерального бюджета и бюджета субъекта РФ | ежегодно | m 1 Lc/p год= Lc += Lp L=1 L=1 m где:  Lc суммарная L=1 протяженность участков автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, вводимых в эксплуатацию после строительства в течении рассматриваемого года; 1  Lp суммарная L=1 протяженность участков автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции в течении рассматриваемого года | 1  Lс L=1 1  Lp L=1 | Периодическая отчетность | Сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Выборгский район» ЛО | Сплошное наблюдение |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | Показывает долю протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям от общей протяженности сети муниципальных автомобильных дорог, подведомственных МО «Выборгский район» ЛО | ежегодно | LсоотвТЭПгод n КсоотвТЭПгод n= *100 Loбщ год n где: LсоотвТЭПгод n общая протяженность участков автомобильных дорог общего пользования муниципального значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; Loбщ год n общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения на конец отчетного года. | LсоотвТЭПгод n Loбщ год n | Периодическая отчетность | Сеть автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, находящихся в ведомстве МО «Выборгский район» ЛО | Сплошное наблюдение |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, имеющих оформленные документы на право собственности | км | Показывает протяженность автомобильных дорог, имеющих оформленные документы на право собственности | ежегодно | LОФ год n= LОФ + LОФ год n где: LОФ протяженность автомобильных дорог, имеющих оформленные документы на право собственности; LОФ год n протяженность автомобильных дорог, на которые оформлены документы на право собственности в течении года. | LОФ LОФ год n | Периодическая отчетность | Сеть автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, находящихся в ведомстве МО «Выборгский район» ЛО | Сплошное наблюдение |

Таблица №4

План реализации муниципальной программы муниципального образования

«Выборгский район» Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Выборгского района Ленинградской области»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Годы реализации | Оценка расходов, (тыс. руб.) в ценах соответствующих лет |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Выборгского района Ленинградской области» | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства | 2021 | 26115,3 |  |  | 26115,3 |  |
|  |  | 2022 | 4368,9 |  |  | 4368,9 |  |
|  |  | 2023 | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  |
| итого |  |  | 35484,2 | 0 | 0 | 35484,2 | 0 |
| Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» |  | 2021 | 20748,1 | 0 | 0 | 20748,1 |  |
|  |  | 2022 | 4000 | 0 | 0 | 4000 |  |
|  |  | 2023 | 4000 | 0 | 0 | 4000 |  |
| итого |  |  | 28748,1 | 0 | 0 | 28748,1 |  |
| Основное мероприятие «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2021 | 20748,1 |  | 0 | 20748,1 |  |
|  |  | 2022 | 4000 |  | 0 | 4000 |  |
|  |  | 2023 | 4000 |  | 0 | 4000 |  |
| итого |  |  | 28748,1 |  | 0 | 28748,1 |  |
| Регистрация прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства |  | 2021 | 126,5 |  |  | 126,5 |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |
| итого |  |  | 126,5 |  |  | 126,5 |  |
| Строительство автомобильной дороги «Подъезд к пос. Яшино», в т.ч. ПСД и госэкспертиза |  | 2021 | 6294,9 |  | 0 | 6294,9 |  |
|  |  | 2022 | 4000 |  | 0 | 4000 |  |
|  |  | 2023 | 4000 |  | 0 | 4000 |  |
| итого |  |  | 14294,9 |  | 0 | 14294,9 |  |
| Разработка проектной документации по реконструкции автомобильной дороги с мостовым переходом через р. Гусиная, расположенная по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, ур. Малиновка: |  | 2021 | 14326,7 |  |  | 14326,7 |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 2023 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| итого |  |  | 14326,7 |  | 0 | 14326,7 |  |
| Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования |  | 2021 | 5367,2 |  | 0 | 5367,2 |  |
|  |  | 2022 | 368,9 |  | 0 | 368,9 |  |
|  |  | 2023 | 1000 |  | 0 | 1000 |  |
| итого |  |  | 6736,1 |  | 0 | 6736,1 |  |
| Основное мероприятие» Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения» |  | 2021 | 5367,2 |  | 0 | 5367,2 |  |
|  |  | 2022 | 368,9 |  | 0 | 368,9 |  |
|  |  | 2023 | 1000 |  | 0 | 1000 |  |
| итого |  |  | 6736,1 |  | 0 | 6736,1 |  |
| Содержание сети автомобильных дорог |  | 2021 | 3695,2 | 0 | 0 | 3695,2 |  |
|  |  | 2022 | 368,9 | 0 | 0 | 368,9 |  |
|  |  | 2023 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  |
| итого |  |  | 5064,1 | 0 | 0 | 5064,1 |  |
| Обследование и ремонт дорожного покрытия и бордюрных ограждений мостового перехода, расположенного по адресу: п.Рощино, Банковский пер. |  | 2021 | 1572 |  |  | 1572 |  |
| итого |  |  | 1572 | 0 | 0 | 1572 |  |
| Наружное освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения «Подъезд к пос. Сопки», «Подъезд к пос. Клеверное» |  | 2021 | 100 |  |  | 100 |  |
| итого |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 |  |