| ОТЧЕТ о достижении показателей результатов использования Субсидии по состоянию на «01» октября 2024 г. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| Наименование бюджета муниципального образования | Бюджет муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области |  |
| Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств областного бюджета | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |
| Наименование муниципальной программы | «Благоустройство МО «Город Выборг» подпрограмма «Развитие и содержание сетей уличного освещения» и «Содержание и обустройство территорий» |  |
| Периодичность: | Ежеквартально |  |

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Наименование результатов использования Субсидии | Единица измерения | Значение результатов использования Субсидии |  | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Благоустройство г. Выборг: устройство пешеходной дорожки, приобретение и установка дополнительных элементов детского и спортивного оборудования, озеленение территории по адресу: ул. Центральная, д.4 | количество реализованных проектов | шт. | 1 | 0 | Мероприятие в стадии выполнения |
| 2 | Устройство линии уличного освещения части Сайменского шоссе, г. Выборг | количество реализованных проектов | шт. | 1 | 1 | Работы выполнены не в полной мере, муниципальный контракт расторгнут |
| 3 | Устройство линии уличного освещения ул. Карельская г. Выборг | количество реализованных проектов | шт. | 1 | 0 | Мероприятие в стадии выполнения |

Муниципальное

образование «Выборгский район» Ленинградской области

(муниципальное образование)

И.о.главы администрации ________________________    М.П. Павлов

(подпись)

МП