проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___» __________ 2025 г.		                     		                  			№ ______

Об утверждении муниципальной программы Выборгского городского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Выборгском городском поселении»

В соответствии с решением совета депутатов МО «Город Выборг» «О бюджете муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 10.12.2024 № 16, постановлением администрации Выборгского муниципального района Ленинградской области от 24.02.2025 № 896 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Выборгского муниципального района и Выборгского городского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу Выборгского городского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Выборгском городском поселении», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление опубликовать в официальном сетевом издании NPAVRLO.RU.

- Постановление администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 29.03.2024 № 1194 (в редакции постановления администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 27.01.2025 № 320) признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

Глава администрации						                             В.Г. Савинов

Разослано: дело, комитет финансов, комитет экономики и инвестиций, отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел капитального строительства и коммунального хозяйства, портал. NPAVRLO.ru

Приложение к постановлению администрации

Выборгского муниципального района

№ ____ от «___» ___________ 2025

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Выборгского городского поселения

Выборгского муниципального района Ленинградской области

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры

в Выборгском городском поселении»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Выборгского городского поселения

Выборгского муниципального района Ленинградской области

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной

и инженерной инфраструктуры в Выборгском городском поселении»

| Сроки реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса Выборгского городского поселения |
| Задачи муниципальной программы | - предоставление жилищно-коммунальных услуг нормативного качества; - развитие газификации и газоснабжения на территории Выборгского городского поселения; - обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций тепловой энергией;  обеспечение доступности услуг жилищно-коммунального комплекса для конечного потребителя |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | - повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям; - повышение уровня газификации; повышение качества снабжения тепловой энергией |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения Выборгского городского поселения 2. Газификация Выборгского городского поселения 3. Модернизация и развитие объектов теплоэнергетики Выборгского городского поселения |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение муниципальной программы всего – 23 443 800,00 руб., в том числе: процессная часть: 2025 – 22 716 400,00 руб.; 2026 – 363 700,00 руб.; 2027 – 363 700,00 руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации | Не предусмотрены |

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городе Выборге ………………………………………….. | 4 |
| --- | --- |
| 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в городе Выборге ……………………………. | 4 |
| 3. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы ……………………………………………………………………………… | 4 |
| 4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы …………………………….. | 4 |
| 5. Характеристика основных мер правового регулирования в сфере развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городе Выборге …………………………… | 5 |
| 6. Обоснование выделения подпрограмм и включения в состав муниципальной программы подпрограмм ……………………………………………………………………………………………… | 5 |
| 7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по минимизации их негативного влияния ……………………………………………………………………………………... | 5 |
| 8. Методика оценки эффективности муниципальной программы …………………………………….. | 6 |
| Подпрограмма № 1 ……………………………………………………………………………………….. | 8 |
| Подпрограмма № 2 ……………………………………………………………………………………….. | 10 |
| Подпрограмма № 3 ……………………………………………………………………………………….. | 12 |
| Приложение № 1 | 14 |
| Приложение № 2 ………………………………………………………………………………………….. | 15 |

## 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Выборгском городском поселении

Одной из основных задач Выборгского городского поселения является решение вопросов жизнеобеспечения населения. В рамках решения данного вопроса, осуществляется организация в границах поселения оказания населению услуг тепло-, водо-, газоснабжения.

Не все районы города на сегодня обеспечены централизованным водо-, тепло- и газоснабжением. Решение этого вопроса повысит уровень жизни населения, обеспечит инвестиционную привлекательность и позволит более динамично развиваться всем районам города.

Мероприятия программы позволят увеличить зоны водо-, тепло- и газоснабжения, и число пользователей, обеспечить учет потребляемых ресурсов. Достижение поставленных задач в условиях развития поселения и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий, оборудования и материалов.

## 2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Выборгском городском поселении

Приоритетами муниципальной политики в сфере коммунальной и инженерной инфраструктуры Выборгского городского поселения определены следующим образом:

1. повышение эффективности функционирования системы водоснабжения и водоотведения;

2. повышение уровня газификации;

3. развитие систем теплоснабжения.

## 3. Цель, задачи, показатели (индикаторы) и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Стратегической целью реализации муниципальной программы является решение долгосрочных стратегических задач развития систем энергетики, коммунальной и инженерной инфраструктуры Выборгского городского поселения для удовлетворения возрастающей потребности населения и организаций в объемах жилищного, общественно-делового и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса Выборгского городского поселения

Достижение цели муниципальной программы обеспечивается в ходе решения следующих задач:

- развитие газификации и газоснабжения на территории Выборгского городского поселения;

- предоставление жилищно-коммунальных услуг нормативного качества;

- обеспечение доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства для конечного потребителя.

Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы приведены в таблице №2 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях».

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям;

- улучшение качества жизни населения;

- удовлетворенность граждан качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

## 4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на комплексное решение проблем в сфере коммунальной и инженерной инфраструктуры Выборгского городского поселения. Мероприятия муниципальной программы сгруппированы в подпрограммы, каждая из которых направлена на решение конкретной задачи муниципальной программы. Решение задач муниципальной программы обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

1. Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения Выборгского городского поселения;

2. Газификация Выборгского городского поселения;

3. Модернизация и развитие объектов теплоэнергетики Выборгского городского поселения.

Описание основных мероприятий подпрограмм раскрыто в соответствующей подпрограмме.

## 5. Характеристика основных мер правового регулирования в сфере развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Выборгском городском поселении

Правовая поддержка развития коммунальной и инженерной инфраструктуры осуществляется на основании законодательной базы Российской Федерации, Ленинградской области и Выборгского муниципального района Ленинградской области.

## 6. Обоснование выделения подпрограмм и включения в состав муниципальной программы подпрограмм

Мероприятия муниципальной программы сгруппированы в подпрограммы в соответствии с полномочиями и функциями органов исполнительной власти Выборгского муниципального района. В связи с этим в состав муниципальной программы вошли три подпрограммы, перечисленных в разделе 4. Такая структура муниципальной программы позволяет комплексно решать вопросы развития систем коммунальной и инженерной инфраструктуры Выборгского городского поселения.

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по минимизации их негативного влияния

К рискам, которые могут оказать влияние на решение поставленных в муниципальной программе и ее подпрограммах задач, относятся:

- макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния финансовых рынков и деловой активности, которое может отразиться на объемах выделяемых бюджетных средств;

- риски, связанные с отказом от разработки или задержкой разработки новых правовых актов и внесения изменений в действующие нормативные правовые акты;

- неэффективность организации и управления процессом реализации положений основных мероприятий муниципальной программы;

- неэффективное использование бюджетных средств;

- неэффективное и необоснованное перераспределение средств в ходе исполнения муниципальной программы и ее подпрограмм;

- недостаток денежных средств муниципального образования на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации муниципальной программы.

Управление рисками муниципальной программы и ее подпрограмм будет осуществляться на основе:

- разработки и внедрения эффективной системы контроля реализации муниципальной программы и ее подпрограмм, а также эффективного использования бюджетных средств;

- проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы;

- расчета потребностей бюджетных средств на финансирование мероприятий на основе фактических данных об объемах предоставленных субсидий с учетом динамики их изменения, расчета отдельных мероприятий в разрезе адресных перечней;

- реализации предупредительных мер в виде заблаговременного проведения всех необходимых работ, подписания меморандумов о взаимодействии сторонами для согласования планов проведения работ, введение штрафных санкций за нарушение договорных обязательств;

- оперативного реагирования путем внесения изменений в муниципальную программу и/или ее подпрограмму, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей.

## 8. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Выборгского городского поселения путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и каждой подпрограммы осуществляется путем сравнения фактических значений индикаторов с их плановыми значениями. При этом оценивается достижение уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) как по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка степени достижения целей муниципальной программы в целом и каждой подпрограммы выполняется по формуле:

Эи=Иф/Ип*100 %,

где Эи – степень достижения целей (решения задач), Иф – фактическое значение индикатора муниципальной программы (подпрограммы), Ип – плановое значение индикатора.

Если для какого-либо индикатора значение Эи отличается от 100 процентов (достигнутый результат хуже запланированного), то проводится анализ причин отклонения индикатора от планового значения и разрабатываются предложения по достижению плановых значений целевых индикаторов в последующих периодах реализации муниципальной программы (подпрограммы) с возможной корректировкой реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Выборгского городского поселения осуществляется путем сравнения фактических и плановых объемов финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). Оценка выполняется для каждого мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Эф=Фф/Фп*100 %,

где Эф – уровень финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), Фф – фактический объем финансирования за счет средств бюджета Выборгского городского поселения, направленный на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), Фп – плановый объем финансирования за счет средств бюджета Выборгского городского поселения на соответствующий отчетный период.

Если для какого-либо мероприятия значение Эф меньше 100 процентов, то проводится анализ причин отклонения объемов финансирования от планового значения и разрабатываются предложения по достижению плановых значений объемов финансирования в последующих периодах реализации муниципальной программы (подпрограммы) с возможной корректировкой муниципальной программы (подпрограммы).

До начала очередного года реализации муниципальной программы ответственным исполнителем для каждого индикатора муниципальной программы (подпрограммы) определяются интервалы значений, при которых реализация муниципальной программы (подпрограммы) характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы (подпрограммы) к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов от планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы (подпрограммы) к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов от планового значения показателя на соответствующий год.

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 90% и более индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) соответствуют интервалам значений, установленным для высокого уровня эффективности;

- не менее 90% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 75% и более индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) соответствуют интервалам значений, установленным для высокого уровня эффективности;

- не менее 75% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы (подпрограммы) не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Паспорт подпрограммы № 1

Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы

водоснабжения и водоотведения Выборгского городского поселения

| Сроки реализации подпрограммы | 2025-2027 |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Участники подпрограммы |  |
| Цель подпрограммы | Обеспечение для абонентов доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение надежности снабжения населения услугами водоснабжения и водоотведения; - развитие систем водоснабжения и водоотведения на территориях Выборгского городского поселения; - улучшение качества жизни населения путем повышения качества жилищно-коммунальных услуг |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - повышение обеспеченности для абонентов доступности горячего, холодного водоснабжения и водоотведения; - улучшение качества жизни населения; развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших технологий и внедрения энергосберегающих технологий. |
| Проекты, реализуемые в рамках подпрограммы | Не предусмотрены |
| Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации с разбивкой на проектную и процессную часть, тыс. руб./руб. | Из бюджета Выборгского городского поселения, всего – 600 000,00 руб., в том числе: Процессная часть: на 2025 – 600 000,00 руб.; на 2026 – 0,00 руб.; на 2027 – 0,00 руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

- 1. Характеристика текущего состояния и основных проблем

- Факторами, препятствующими развитию системы водоснабжения и водоотведения в Выборгском городском поселении, являются:

- ограниченность перспектив развития сферы на основе существующих сетей, в том числе отсутствие в ряде микрорайонов г. Выборга источников водоснабжения и магистральных водопроводов;

- ухудшение качества воды, происходящее в результате неудовлетворительного санитарно-технического состояния водопроводных сетей;

- степень износа существующих очистных сооружений и канализационных сетей;

- отсутствие систем водоотведения, приводящее к сбросу неочищенных стоков на рельеф либо в водоемы.

- Возможность дальнейшего развития территории города напрямую связана с решением этих проблем.

2. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Целью реализации подпрограммы является обеспечение доступности для абонентов горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем горячего, холодного водоснабжения и водоотведения, обеспечение горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рациональное водопользование, а также развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий.

Достижение цели подпрограммы обеспечивается в ходе разработки и актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Выборгского городского поселения, включающей в себя приведение качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями, планы по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

3. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: Администрация Выборгского муниципального района Ленинградской области.

Разработчиком подпрограммы является: комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации Выборгского муниципального района.

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечением организаций – поставщиков коммунальных услуг, проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

4.  Планируемые показатели выполнения подпрограммы

- повышение качества горячей и питьевой воды;

- повышение надежности и бесперебойности водоснабжения;

- повышение качества обслуживания населения;

- повышение эффективности использования ресурсов.

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляется в сроки и по формам, установленным постановлением администрации Выборгского муниципального района Ленинградской области от 24.02.2025 № 896 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Выборгского муниципального района и Выборгского городского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области».

Паспорт подпрограммы № 2

Газификация Выборгского городского поселения

| Сроки реализации подпрограммы | 2025-2027 |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Участники подпрограммы |  |
| Цель подпрограммы | Развитие системы газоснабжения Выборгского городского поселения |
| Задачи подпрограммы | Повышение доступности технологического присоединения потребителей к сетям газораспределения Улучшение условий проживания граждан |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Поддержание коэффициента работоспособности сетей газоснабжения за счет мер по содержанию и текущему ремонту |
| Проекты, реализуемые в рамках подпрограммы | Не предусмотрены |
| Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации с разбивкой на проектную и процессную часть, тыс. руб./руб. | Из бюджета Выборгского городского поселения, всего – 22 243 800,00 руб., в том числе: Процессная часть: 2025 – 21 516 400,00 руб.; 2026 – 363 700,00 руб.; 2027 – 363 700,00 руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

- 1. Характеристика текущего состояния и основных проблем

Одним из самых актуальных вопросов на сегодняшний день для Выборгского городского поселения является газификация жилищного фонда. Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению возрастающих потребностей населения Выборгского городского поселения в энергоресурсах, снижению потребления электроэнергии и твердого топлива (уголь, дрова), созданию предпосылок для устойчивого развития территории Выборгского городского поселения.

2. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Основными целями разработки подпрограммы являются

- повышение качества жизни населения;

- содействие проведению реформы жилищно – коммунального хозяйства вследствие газификации объектов жилищно – коммунального хозяйства;

- развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры Выборгского городского поселения.

3. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: Администрация Выборгского муниципального района Ленинградской области.

Разработчиком подпрограммы является: комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации Выборгского муниципального района.

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечением организаций – поставщиков коммунальных услуг, проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

4.  Планируемые показатели выполнения подпрограммы

- поддержание коэффициента работоспособности сетей газоснабжения за счет мер по содержанию и текущему ремонту.

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляется в сроки и по формам, установленным постановлением администрации Выборгского района Ленинградской области от 24.02.2025 № 896 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Выборгского муниципального района и Выборгского городского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области».

Паспорт подпрограммы № 3

Модернизация и развитие объектов теплоэнергетики Выборгского городского поселения

| Сроки реализации подпрограммы | 2025-2027 |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Участники подпрограммы |  |
| Цель подпрограммы | Улучшение условий проживания граждан. |
| Задачи подпрограммы | - актуализация схемы теплоснабжения Выборгского городского поселения; - проектирование и строительство тепловых сетей |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации подпрограммы | - повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям; - улучшение качества жизни населения; - актуализация схемы теплоснабжения Выборгского городского поселения |
| Проекты, реализуемые в рамках подпрограммы | Не предусмотрены |
| Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации с разбивкой на проектную и процессную часть, тыс. руб./руб. | Из бюджета Выборгского городского поселения, всего – 600 000,00 руб., в том числе: Процессная часть: 2025 – 600 000,00 руб.; 2026 – 0,00 руб.; 2027 – 0,00 руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы, - всего, в том числе по годам реализации |  |

- 1. Характеристика текущего состояния и основных проблем

Одним из актуальных вопросов на сегодняшний день для Выборгского городского поселения является развитие системы теплоснабжения в границах поселения. Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению возрастающих потребностей населения Выборгского городского поселения в энергоресурсах, снижению потребления электроэнергии и твердого топлива (уголь, дрова), созданию предпосылок для устойчивого развития территории Выборгского городского поселения.

2. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Основными целями разработки подпрограммы являются

- повышение качества жизни населения, возможность газификации индивидуальной жилой застройки;

- содействие проведению реформы жилищно – коммунального хозяйства;

- развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры Выборгского городского поселения.

Ключевой задачей подпрограммы является разработка и актуализация схемы теплоснабжения муниципального жилого фонда Выборгского городского поселения.

3. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: администрация Выборгского муниципального района Ленинградской области.

Разработчиком подпрограммы является: комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации Выборгского муниципального района.

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечением организаций – поставщиков коммунальных услуг, проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

4.  Планируемые показатели выполнения подпрограммы

- актуализированная и утвержденная схема теплоснабжения Выборгского городского поселения;

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляется в сроки и по формам, установленным постановлением администрации Выборгского муниципального района Ленинградской области от 24.02.2025 № 896 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Выборгского муниципального района и Выборгского городского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области».

Приложение № 1

к муниципальной программе

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы Выборгского городского поселения Выборгского муниципального района

Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры

в Выборгском городском поселении

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 (базовый период) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Подпрограмма «Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения Выборгского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Актуализированная и утвержденная схема водоснабжения и водоотведения Выборгского городского поселения | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Газификация Выборгского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент работоспособности сетей газоснабжения | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Модернизация и развитие объектов теплоэнергетики Выборгского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Актуализированная и утвержденная схема теплоснабжения Выборгского городского поселения | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Приложение №2 к муниципальной программе План реализации муниципальной программы Выборгского городского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Выборгском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, (соисполнитель) | годы реализации | оценка расходов в ценах соответствующих лет, руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | бюджет Ленинградской области | бюджет Выборгского городского поселения | прочие источники финансирования |  |
|  | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Выборгском городском поселении» |  |  | 2025-2027 | 23 443 800,00 |  | 0,00 | 23 443 800,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 22 716 400,00 |  | 0,00 | 22 716 400,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 363 700,00 |  | 0,00 | 363 700,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 363 700,00 |  | 0,00 | 363 700,00 |  |  |
|  | 1 | Подпрограмма «Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения Выборгского городского поселения» основное мероприятие «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» |  | 2025 | 600 000,00 |  | 0,00 | 600 000,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Разработка и актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Выборгского городского поселения | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства - начальник отдела капитального строительства и коммунального хозяйства | 2025 | 600 000,00 |  | 0,00 | 600 000,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 1.2. | Разработка проекта предельно допустимых сбросов сточных вод | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства - начальник отдела капитального строительства и коммунального хозяйства | 2025 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 1.3. | Организация водоотведения в мкр. Петровский г. Выборга (в т.ч. п. Выборгский) | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства - начальник отдела капитального строительства и коммунального хозяйства | 2025 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 1.4. | Организация холодного водоснабжения путем подвоза питьевой воды | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства - начальник отдела капитального строительства и коммунального хозяйства | 2025 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого: комплекс процессных мероприятий "Развитие системы водоснабжения и водоотведения" |  |  | 2025-2027 | 600 000,00 |  | 0,00 | 600 000,00 |  |  |
|  | 2. | Подпрограмма «Газификация Выборгского городского поселения» основное мероприятие «Развитие системы газоснабжения» |  | 2025 | 21 516 400,00 |  | 0,00 | 21 516 400,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 363 700,00 |  | 0,00 | 363 700,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 363 700,00 |  | 0,00 | 363 700,00 |  |  |
|  | процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. | Реконструкция пунктов редуцирования газа на территории г. Выборга | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства - начальник отдела капитального строительства и коммунального хозяйства | 2025 | 21 152 700,00 |  | 0,00 | 21 152 700,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2.2. | Текущий ремонт и техническое обслуживание газораспределительной сети, расположенной по адресу: пос. им. Кирова, пос. Кировские дачи, ул. Современная, ул. Защитная г. Выборга | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства - начальник отдела капитального строительства и коммунального хозяйства | 2025 | 363 700,00 |  | 0,00 | 363 700,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 363 700,00 |  | 0,00 | 363 700,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 363 700,00 |  | 0,00 | 363 700,00 |  |  |
|  | Итого: комплекс процессных мероприятий "Развитие системы газоснабжения" |  |  | 2025-2027 | 22 243 800,00 |  | 0,00 | 22 243 800,00 |  |  |
|  | 3. | Подпрограмма «Модернизация и развитие объектов теплоэнергетики Выборгского городского поселения» основное мероприятие «Развитие систем теплоснабжения» |  | 2025 | 600 000,00 |  | 0,00 | 600 000,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. | Разработка и актуализация схемы теплоснабжения Выборгского городского поселения | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства - начальник отдела капитального строительства и коммунального хозяйства | 2025 | 600 000,00 |  | 0,00 | 600 000,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого: мероприятия, направленные на достижение целей проекта "Развитие системы теплоснабжения" |  |  | 2025-2027 | 600 000,00 |  | 0,00 | 600 000,00 |  |  |